UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

FACULTAD DE CIENCIAS ZOOTÉCNICAS

TESIS DE GRADO

MODALIDAD: GENERACIÓN DE EMPRESAS

PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: INGENIERO (A) EN INDUSTRIAS AGROPECUARIAS

TEMA:

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS CÁRNICOS EN EL CANTÓN CHONE”

AUTORES:

MOLINA VERA NANCY FABIOLA

MEJÍA BASURTO ANGEL ANTONIO

ZAMBRANO ZAMBRANO JEFFERSON JAVIER

DIRECTOR:

ING. FRANK INTRIAGO FLOR, Mg.

CHONE         -         MANABÍ        -        ECUADOR

2014

- INTRODUCCIÓN

La industria cárnica es la industria de alimentación que mayor volumen de ventas mueve. Este tipo de industria alimentaria trabaja con las materias primas de la carne procedente del sacrificio. La producción de carne y su industrialización posterior constituyen parte importante de la industria alimentaria del mundo. En su conjunto, esta actividad económica incluye la crianza de animales y su posterior procesamiento industrial, que comprende la matanza, la producción de carne y el procesamiento de subproductos y desechos para su reaprovechamiento, (MACARENA  2013).

La competitividad de la industria cárnica exige ser eficientes y demostrar calidad tecnológica en la búsqueda de nuevos procesos industriales, para ingresar al mercado, acompañado de un manejo adecuado de la materia prima y solvencia de técnicas de elaboración y optimizando la calidad nutritiva de dichos productos, (ORTIZ, 2011).

Actualmente la producción de carnes y embutidos de alta calidad es un reto para la cadena agroalimentaria, puesto que los consumidores exigen cada vez más productos que le aseguren la satisfacción de sus necesidades y expectativas. La industria cárnica en las últimas décadas han realizado importantes avances en el conocimiento de los procesos de maduración y secado, los productos obtenidos no presentan siempre las características sensoriales deseadas. Las causas de ello hay que buscarlas tanto en la materia prima, ingredientes y aditivos como en los procesos de elaboración utilizados, (LLIGUILEMA, 2013).

El presente trabajo tiene por objeto ofrecer un análisis de condiciones de la industrialización de la carne, como futuros profesionales en la industrialización de productos agropecuarios este grupo busca realizar dicho estudio de factibilidad con el fin de dar a conocer la viabilidad  técnica, administrativa, económica, ambiental y financiera del proyecto.

Chone es un cantón donde la supremacía de la población rural se corresponde con el 54% de la población económicamente activa en el sector, el mismo se dedica a la producción agropecuaria. La población ganadera es sobresaliente, con alrededor de ciento cincuenta mil cabezas de ganado vacuno, cifra comparativamente alta respecto a las cuencas estudiadas si se considera su reducida superficie. La producción avícola también es muy importante en la cuenca del Chone, con cerca medio millón de aves de engorde y dos millones de aves de postura, (FAO 2011).

- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

  - ANTECEDENTES

El origen de la elaboración de la carne se remonta a los tiempos más remotos del ser humano, debido a que la vida útil de la carne no es muy larga, el hombre ha buscado la forma de preservar los alimentos desde los tiempos más antiguos.

No obstante, hablar de la historia de los embutidos hasta el descubrimiento de la sal. El uso de la sal como alimento, se documenta en el año 2670 a.C. en la época del emperador chino Huangdi con el hallazgo de la primera salina. En aquel período se comienzan a comercializar carnes y pescados sazonados.

Los antiguos egipcios igualmente, que conseguían la sal del desierto, ponían las carnes en salazón para poder almacenarlas y mantenerlas comestibles durante largos periodos de tiempo (ÄLAVA, 2011).

La elaboración de los embutidos evolucionó como un esfuerzo para ahorrar y conservar la carne que no podía ser consumida fresca. En la era del Imperio Romano se preparaban salchichas y embutidos con fines rituales y los consumían en fiestas relacionadas con la fertilidad y el paganismo como por ejemplo el botulus, un embutido parecido a la morcilla y el salchichón (ÄLAVA, 2011).

2.2      JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto pretende brindar la información y recomendaciones para determinar si la instalación de una industria procesadora de productos cárnicos, sería un medio factible para dar  el servicio a la población del cantón Chone y obtener rentabilidad del negocio.

La finalidad de este proyecto se justifica porque mediante el cual la propuesta se basa principalmente en elaborar  y comercializar productos cárnicos teniendo en cuenta, las grandes cantidades y cualidades de la carne. Chone es un cantón netamente ganadero donde se produce una gran cantidad de carne pero solo se comercializa de forma directa y sin transformación.

Con la ejecución de este proyecto como profesionales del sector agro productivo fomentando  una industria cárnica y conociendo la situación económica del sector se ofrecerá productos accesibles hacia todas las clases socio económicas pero conservando el grado de calidad de los productos.

En el establecimiento de este plan contará con profesionales capacitados en el área técnica y administrativa de Industrias Agropecuarias, quienes conocen de la problemática en la que atraviesa el sector lo que respecta a la producción de carne,  aplicando la investigación de mercado, para determinar la demanda y la oferta de los productos.

La actual situación socioeconómica ha llevado a las grandes empresas del rubro a incursionar con productos de menor calidad y utilizando sustitutos de carne (proteína concentrada de soya, carne industrial), y dirigidos a las clase menos favorecidas de la sociedad, manteniendo su marca. La meta del presente proyecto es  proveer al mercado  productos de calidad a un menor o igual precio que la competencia.

Además es justificable porque concierne al sector agropecuario considerando la ejecución de un proyecto a fin de mejorar las condiciones de vida de los productores de cárnicos. La actividad pecuaria en el cantón Chone se produce a gran escala; sin embargo, debido a los sistemas de explotación, baja rentabilidad, créditos con elevadas tasas de interés y a la  poca atención hacia este sector, impide la producción de carne de buena calidad y accesible a sus consumidores.

- OBJETIVOS

  - OBJETIVO GENERAL

Estudiar la factibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos cárnicos en el cantón Chone.

  - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar una investigación de mercado mediante encuesta para  la factibilidad     del proyecto.

- Diseñar un estudio técnico y productivo para la  instalación de la planta  mediante un plan de negocios.

- Determinar la factibilidad financiera económica social administrativa y legal del proyecto.

- Evaluar el impacto ambiental a través de una matriz de Leopold.

- INGENIERÍA DEL PROYECTO

  - MATERIA PRIMA

La calidad de los productos elaborados depende de la correcta utilización de los estándares que la empresa  va a administrar, las materias primas seleccionadas serán de alta calidad, considerando el segmento de mercado a atender y las expectativas generadas por el mismo, (FAO 2006).

La materia prima que se utilizará para la elaboración de los productos que se desea fabricar en la ejecución del presente proyecto es la carne de res y de cerdo.

4.1.1  Definición de la materia prima

La carne es un alimento indispensable en la dieta del hombre, ésta representa una fuente importante de proteína necesaria para el buen funcionamiento del cuerpo y su desarrollo, de allí la importancia que tiene para el ser humano  el disponer de diversas y abundantes fuentes de esta proteína animal. Con el aumento de la población y de las distancias entre los centros de producción y los centros de consumo se ha vuelto necesaria la aplicación de diferentes técnicas para conservar la carne con el fin de permitir que llegue a las manos de los consumidores y que cumpla su función como alimento. Pero los hábitos de consumo de las poblaciones también se han modificado y las personas ya no buscan solamente la carne fresca sino que también desean variar los productos presentes en su dieta diaria y en esto los productos cárnicos constituyen una opción bastante interesante, (FAO 2006).

    - Características de la Materia Prima

La carne es un elemento esencial en la dieta, ya que proporciona a nuestro organismo gran cantidad de nutrientes:

• Agua: Entre un 60 – 80 % de su peso.

• Proteínas: Posee entre el 20 – 25 % de proteína, que proviene del tejido muscular, parte fundamental de las carnes. La proteína de éstas es de alto valor biológico (alrededor de un 40% de sus aminoácidos son esenciales, es decir, que el organismo no puede sintetizar y por ello deben ser aportados por la dieta). Al aumentar la edad del animal, aumenta la cantidad de tejido conjuntivo y éste tiene menor cantidad de metionina y otros aminoácidos esenciales (FEN, 2006).

• Grasas: El contenido en grasa de las carnes es muy variable, desde un 3 a un 30 % de su composición. La cantidad y calidad de ella depende de factores tales como edad, sexo, alimentación y zona de la canal. Aproximadamente la mitad de su contenido en grasas son saturadas (destacando el ácido palmítico y el esteárico), mientras que la otra mitad son insaturadas predominando los ácidos grasos mono insaturados (principalmente ácido oleico -el cerdo es especialmente rico en éste-).

La grasa es uno de los tres agentes palatables de los alimentos por lo que su presencia en la carne, además de ser vehículo de vitaminas liposolubles vitaminas liposolubles, hace que podamos diferenciar los distintos tipos de carne y disfrutar de su consumo (FEN, 2006).

La carne de los rumiantes, al igual que la leche, es una fuente de ácidos grasos trans naturales, los cuales no parecen tener el mismo efecto sobre la salud que los obtenidos industrialmente de fuentes vegetales para fabricar productos de panadería y repostería que ejercen un mayor impacto sobre la enfermedad cardiovascular, (FEN, 2006).

• Vitaminas: En las carnes destaca el contenido de vitaminas del grupo B, tales como la B1 (tiamina), B3 (niacina), B6 Y B12, además de vitamina A, en forma de retinol. Las carnes también poseen pequeñas cantidades de otras vitaminas como la E, el ácido pantoténico y la biotina, (FEN, 2006).

• Minerales: La carne es una excelente fuente natural de hierro y zinc de elevada biodisponibilidad. Aproximadamente entre de un 30 a un 60 % del hierro de la carne es de alta biodisponibilidad (hierro hemo) y la presencia de esta en una ingesta del día puede aumentar la absorción del hierro presente en otros alimentos. Una adecuada ingesta de este mineral juega un papel muy importante en la prevención de la anemia ferropénica, (FEN, 2006).

  - PRODUCTOS

Los productos que se pretende fabricar en el proyecto de la industria cárnica y que comúnmente se consumen en el sector son los siguientes: Salchichas, Jamón, mortadelas y chorizos.

    - Definición de los productos

La transformación de la carne se ha realizado desde tiempos remotos con el fin primordial de conservarla por periodos largos de tiempo. Convertir la carne en embutidos, ayuda sin duda a la conservación, pero fundamentalmente produce en la carne un sabor exquisito (ÄLAVA, 2011).

Los embutidos abarcan la preparación de una gran cantidad de productos como jamón, chorizo, entre otros (BARCO, 2008).

Se entiende por embutidos, las carnes  en cualquier estado y forma admitida que se elaboren, que hayan sido introducidos a presión en un fondo de saco de origen orgánico o inorgánico aprobado para tal fin, aunque en el momento del expendio y/o consumo carezcan del continente (BARCO, 2008).

### Clasificación de los embutidos

Embutidos crudos: aquellos elaborados con carnes y grasa crudos, sometidos a un ahumado o maduración. Por ejemplo: chorizos, salchicha desayuno, salames.

Embutidos escaldados: aquellos cuya pasta es incorporada cruda, sufriendo el tratamiento térmico (cocción) y ahumado opcional, luego de ser embutidos. Por ejemplo: mortadelas, salchichas tipo frankfurt, jamón cocido, etc. La temperatura externa del agua o de los hornos de cocimiento no debe pasar de 75 - 80°C. Los productos elaborados con féculas se sacan con una temperatura interior de 72 - 75°C y sin fécula 70 - 72°C.

Embutidos cocidos: cuando la totalidad de la pasta o parte de ella se cuece antes de incorporarla a la masa. Por ejemplo: morcillas, paté, queso de cerdo, etc. La temperatura externa del agua o vapor debe estar entre 80 y 90°C, sacando el producto a una temperatura interior de 80 - 83°C, (Science,embutido 2006).

4.2.2 Características de los Productos

Salchicha tipo vienesa

Es el producto procesado, escaldado, embutido, elaborado con ingredientes y aditivos de uso permitido, introducido en tripas autorizadas, de diámetro máximo de 45 milímetros y sometido a tratamiento térmico, preparado a base de carne de res y cerdo, (FREY, 2003).

Mortadela

Es el producto procesado, escaldado, embutido, elaborado con ingredientes y aditivos de uso permitido, introducido en tripas autorizadas, con diámetro superior a 80 milímetros, sometido a tratamiento térmico.

En la elaboración de la mortadela se puede utilizar diferente tipo de materia prima, ya sea como tipología o como composición analítica, pudiendo variar ampliamente de acuerdo a la calidad, (FREY, 2003).

Jamón embutido

Es el producto procesado, escaldado, embutido, elaborado con ingredientes y aditivos de uso permitido, con trozos de carne de cerdo dispersos en una mesa fina homogénea, introducido en tripas autorizadas, con diámetro superior a 80 milímetros, sometido a tratamiento térmico, (FREY, 2003).

Chorizo criollo

Son los productos procesados, crudos, frescos, elaborados con ingredientes y aditivos de uso permitido, introducidos en tripas naturales.

El chorizo es un producto muy conocido en el mercado local y nacional, es de fácil elaboración, ya que para prepararlo de manera artesanal no se requiere de maquinarias ni sofisticada. A nivel de industrial por el volumen de producción que esté representada y se requiere de un molino para carne, y una mezcladora, embutidora y ahumador (FREY, 2003).

  - ESTUDIO DE MERCADO

4.3.1 Definición de Mercado

Se entiende por mercado el “área en que concluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las transacciones de servicios a precios determinados (SATANUZO, 2012).

4.3.2  Tipo de Mercado de los  Productos

El tipo de mercado de los productos en el presente proyecto es el Mercado Local.  Que es aquel que se desarrolla en un área establecida o en modernos centros comerciales dentro de un área metropolitana, (THOMPSON, 2006).

    - Presentación

Figura N.- 1: Diseño de la presentación de la salchicha vienesa

Figura N.-2: Diseño de la presentación de la mortadela

Figura N.- 3: Diseño de la presentación del jamón embutido

Figura N.- 3: Diseño de presentación del chorizo

4.3.4   Población y Muestra  de los  Productos

Para el estudio de mercado de la instalación  de  una planta procesadora de productos cárnicos en el sector El Inca de la Ciudad de Chone Provincia de Manabí, se aplicó la herramienta  de la encuesta, juntos a los promotores del proyecto, determinando que el nivel de confianza que se requiere para la muestra es de 95% con un margen de error del 5%, para el cálculo del tamaño de la muestra se consideró  la población en general del cantón Chone la cual es 131674 habitantes; según datos proporcionados por el INEC en la última actualización de habitantes del país,  con estos datos se calcula el tamaño de la muestra para aplicar las encuestas.

Para conocer específicamente la muestra de la población se desarrolla la siguiente fórmula:

n=σ2Npqe2N-1+σ2pq

σ= Nivel de confianza

N= Universo o población

p= Población a favor

q= Población en contra

e= Error de muestra aceptable

n= Tamaño de la muestra

Dónde:

σ= 95%= 1.96

N = 131674

p= 0.5

e= 5% = 0.05

q= 1-p

n=1.962*131674*0.5*0.50.052*131674-1+1.962*0.5*0.5

n= 384

Entonces la muestra que se tomó para recolectar la información en el estudio de mercado es de 384 habitantes del cantón Chone (INEC, 2010).

  - DEMANDA DE LOS  PRODUCTOS

4.4.1  Definición de Demanda

La demanda se define como la cantidad de producto (bien o servicio) que los  compradores de un mercado determinado están dispuestos a adquirir durante un cierto tiempo. Desde el punto de vista de los oferentes en ese mercado, es una cantidad susceptible de modificación mediante el empleo de los instrumentos contenidos en el marketing-mix de las estrategias comerciales (SATANUZO, 2012).

    - Determinación de la Demanda

La demanda es función de una serie de factores en la necesidad real que se tiene para ofrecer un producto en este caso los productos cárnicos. Las fuentes primarias de información consisten básicamente en investigación de campo por medio de la aplicación de encuesta.

La información de fuentes secundarias se obtuvo de instituciones dedicadas a recolectar documentos, datos e información entidades como el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). Según el estudio pertinente que se  aplicó  para obtener la información adecuada y determinar la demanda de productos cárnicos en el cantón Chone se estudió  la escala de consumo de estos productos.

    - Análisis de la Demanda

A medida que un país va desarrollando su economía va pasando la atención de las necesidades primarias a la provisión de bienes industrializados y servicios.  Para la formulación de estrategias comerciales es esencial el análisis de la demanda. Los resultados de tal análisis se conducen mediante la explicación del consumo de los productos, analizando la demanda satisfecha o no (SATANUZO, 2012).

Según información proporcionada por diario HOY relacionada con el consumo de embutidos en el país el impedimento que contemplan las recetas médicas no ha mermado en nada su consumo. Es más, se calcula que el negocio de los embutidos mueve unos $120 millones al año, que el consumo anual en el Ecuador es de 3 kilos por persona y que la demanda crece a una tasa del 5%.

      - Tabulaciones de las encuestas aplicadas a una muestra de la población del cantón Chone con el fin de realizar el estudio de mercado pertinente para este proyecto.

Tabla N.- 1: ¿Consume usted embutidos?

| CATEGORÍA | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| SI | 325 | 85% |
| NO | 59 | 15% |
| TOTAL | 384 | 100% |

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

Figura N.-5: Consumo de embutidos en el Cantón Chone

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

ANÁLISIS: Según datos de la encuesta que se aplicó a la muestra poblacional del cantón Chone casi en su totalidad de la población consume embutidos mientras que un mínimo porcentaje pudo mencionar que no consume. Por lo tanto la ejecución de una planta procesadora de productos cárnicos sería factible en el Cantón Chone.

Tabla N.- 2: ¿Cada que tiempo consume usted embutidos?

| CATEGORÍA | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| 1 VEZ | 132 | 34% |
| 2VECES | 102 | 27% |
| 3 VECES | 98 | 25% |
| NUNCA | 52 | 14% |
| TOTAL | 384 | 100% |

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

Figura N.-6: El tiempo de consumo de embutidos

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

ANÁLISIS: El 34% de la población del cantón Chone consume embutidos 1 vez por semana en sus hogares el 27% consume 2 veces por semana, el 25% consume 3 veces por semana esto se puede mencionar que lo consumen como lonche por cuestiones de trabajo según estos datos revelados en el presente proyecto la población del cantón Chone cuenta con un gran números de consumidores de embutidos, mientras que el 14% de dicha población nunca consume embutidos algunos por prohibición por enfermedad y otros por no gustarle el producto.

Tabla N.- 3: ¿Qué tipos de embutidos es el que usted  más consume?

| CATEGORÍA | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| MORTADELA | 123 | 32% |
| JAMÓN | 62 | 16% |
| SALCHICHA | 74 | 19% |
| CHORIZO | 80 | 21% |
| OTRO | 45 | 12% |
| TOTAL | 384 | 100% |

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

Figura N.-7: Tipo de embutido que más se consume

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

ANÁLISIS: En relación a esta pregunta la población del cantón Chone mayormente consume mortadela en un 32% seguidamente del chorizo en 21% este porcentaje revela seguramente la longaniza casera ya que es un alimento culinario en el cantón, la salchicha en un 19% que es consumida en comidas rápidas como son los hot dog. El jamón en un 16% y un 12% consume otro tipo de embutidos ya sean el salami en acompañamiento de pizzas. Por lo tanto el embutido más consumido en dicha población es la mortadela y el chorizo o simplemente no consumen. Es así que ejecutando una planta procesadora de productos cárnicos habrá que procesar los productos más consumidos por la población.

Tabla N.- 4: ¿Cuál es la marca de embutido que usted consume?

| CATEGORÍA | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| LA EUROPEA | 74 | 19% |
| DON DIEGO | 121 | 32% |
| PRONACA | 125 | 33% |
| PLUMROSE | 55 | 14% |
| OTROS | 9 | 2% |
| TOTAL | 384 | 100% |

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

Figura N.- 8: Marca de embudito que más se consume

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

ANÁLISIS: De las marcas comerciales de embutidos que se expenden en el cantón Chone el 19% de la población consume la marca comercial La Europea, el 32% Don Diego, el 33% Pronaca, el 14% Plumrose y el 2% de la población no  consume estas marcas de embutidos. Determinado que la principal competencia del proyecto es la marca Pronaca y Don Diego ya que son las más consumidas en el cantón Chone.

Tabla N.- 5: ¿Cuál es el precio por kg de embutido  en que se puede adquirir en el mercado local?

Producto: Mortadela

| CATEGORÍA | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| $5.00 | 57 | 15% |
| $6.00 | 256 | 67% |
| $7.00 | 71 | 18% |
| TOTAL | 384 | 100% |

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

Figura N.- 10: Precio kilogramo de mortadela

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

ANÁLISIS: Según el estudio el valor promedio en que se puede adquirir el kg de mortadela en el cantón Chone el 15% de la población manifiesta que lo adquiere a un valor de $ 5.00 el kg, mientras que el 67% de la población manifiesta que lo adquiere en $ 6.00 el kg y el 18% lo adquiere en un valor de $ 7.00.Entonces para la venta de  estos productos procesados localmente hay que referenciar los precios de la competencia.

CONTINUACIÓN DE LA PREGUNTA N.- 5

Tabla N.-6: Producto: Jamón

| CATEGORÍA | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| $5.00 | 54 | 14% |
| 6$.00 | 66 | 17% |
| 7.$00 | 264 | 69% |
| TOTAL | 384 | 100% |

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

Figura N.- 11: Precio kilogramo de jamón

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

ANÁLISIS: En lo que respecta al valor de adquisición del jamón la mayor parte de la población revela  que el kg de dicho producto lo adquiere en $7.00 mientras que el 17% que lo adquiere en $ 6.00 y el 14% de la población lo adquiere en $ 5.00.

En este caso el jamón puede ser valorado en $ 7.00 que es un precio moderadamente comercial en base a la competencia.

CONTINUACIÓN DE LA PREGUNTA N.- 5

Tabla N.- 7: Producto: Salchicha

| CATEGORÍA | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| $5.00 | 198 | 52% |
| $6.00 | 135 | 35% |
| $7.00 | 51 | 13% |
| TOTAL | 384 | 100% |

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

Figura N.- 12: Precio kilogramo de salchicha

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

ANÁLISIS: El valor promedio del kg de la salchicha en que se puede adquirir en el Cantón Chone según los datos obtenidos en dicho estudio la mayor parte de la población  valió ostentar  que lo adquiere en $ 5.00 un 35% de la población lo adquiere en $ 6.00 y el 13% manifiesta que lo adquiere en $ 7.00.

CONTINUACIÓN DE LA PREGUNTA N.-5

Tabla N.- 8: Producto: Chorizo

| CATEGORÍA | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| 5.00 | 36 | 13% |
| 6.00 | 64 | 22% |
| 7.00 | 184 | 65% |
| TOTAL | 384 | 100% |

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

Figura N.- 13: Precio kilogramo de chorizo

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

ANÁLISIS: La población en estudio en su mayoría manifiesta que adquiere el kg de chorizo en un valor promedio de $ 7.00 el 22% de la población lo adquiere en $ 6.00 y el 13% supo manifestar que lo adquiere en $ 5.00. Por lo tanto para la ejecución del proyecto se acepta el precio de los $ 7.00 es el que frecuentemente se encuentra en el mercado local.

Tabla N.- 9: ¿Dónde adquiere con mayor frecuencia los embutidos?

| CATEGORÍA | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| TIENDAS DE BARRIO | 104 | 27% |
| SÚPER DESPENSAS | 170 | 44% |
| CENTRO COMERCIAL | 110 | 29% |
| TOTAL | 384 | 100% |

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

Figura N.- 14: Dónde se adquieren los embutidos

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

ANÁLISIS: De la adquisición de los embutidos el 27% de la población del cantón Chone lo adquieren en tiendas de barrio, el 44% en súper despensas y el 29% en el centro comercial. En la presente pregunta claramente se evidencia que la mayor parte de la población adquiere los embutidos súper despensas tales como es el AKÍ y TÍA, por lo tanto ese es el mercado donde se debe comercializar mayormente la producción que se plantea comercializar.

Tabla N.- 10: ¿Chone cuenta con una planta procesadora de productos cárnicos?

| CATEGORÍA | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| SI | 6 | 2% |
| NO | 378 | 98% |
| TOTAL | 384 | 100% |

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

Figura N.- 15: El Cantón Chone Cuenta con una planta procesadora de cárnicos

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

ANÁLISIS: El 2% de la población en estudio señala que dicho Cantón cuenta con plantas de procesamiento de embutidos seguramente las personas que consideraron esa opción lo hicieron por desconocimiento del tema ya que los responsables del presente estudio verificaron de que no existe ninguna planta de procesamiento de productos cárnicos y el 98% señala que no cuenta con ninguna planta de procesamiento para embutidos, ya que estos están en lo cierto.

Tabla N.- 11: ¿Está usted de acuerdo que se ejecute  un proyecto de una planta procesadora de productos cárnicos en el cantón Chone?

| CATEGORÍA | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| SI | 366 | 95% |
| NO | 18 | 5% |
| TOTAL | 384 | 100% |

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

Figura N.- 16: Ejecución de proyecto de planta procesadora de productos

cárnicos en el Cantón Chone

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

ANÁLISIS: El 95% de la población del cantón Chone está de acuerdo que se instale una planta de procesamiento de productos cárnicos en dicha localidad para relevar el desarrollo profesional e industrial del cantón y es un porcentaje totalmente considerable de aceptación para ejecutar un proyecto de esta magnitud mientras   el 5% de la población  está en contradicción del caso.

Tabla N.- 12: ¿Está  usted de acuerdo consumir embutidos  de buena calidad, elaboradas en una planta local utilizando materia prima propia del sector?

| CATEGORÍA | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| SI | 354 | 92% |
| NO | 30 | 8% |
| TOTAL | 384 | 100% |

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

Figura N.- 17: Acuerdo en consumir embutidos

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

ANÁLISIS: El 85% de la población del cantón Chone está de dispuesto a consumir embutidos elaborados en una planta de procesamiento en esta localidad ya que es una buena alternativa para la propuesta de iniciar con una empresa nueva en el Cantón los productos tienen gran aceptación de consumo  por los pobladores  ya que  el 15% no está dispuesto a consumir embutidos elaborado en una planta local por razones múltiples como en seguir consumiendo los productos de su marca de preferencia o simplemente porque no consumen ese tipo de productos.

Tabla N.- 13: ¿En qué medidas desea que sean las presentaciones de los productos?

Producto: Mortadela

| CATEGORÍA | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| 250 g. | 16 | 4% |
| 500 g. | 302 | 79% |
| 1000 g. | 66 | 17% |
| TOTAL | 384 | 100% |

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

Figura N.- 18: Medidas de presentación de la mortadela

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

ANÁLISIS: La población del Cantón Chone según el estudio en su mayoría quiere que la presentación de la mortadela  sea de 500 g mientras que el 17% desea que las presentaciones sean de 1000 g y el 4% quiere que dichas presentaciones sean de 250 g. Por lo tanto la medida más aceptada por la población es de 500 g.

CONTINUACIÓN DE LA PREGUNTA N.- 13

Tabla N.- 14: Medidas de presentación para el Jamón

| CATEGORÍA | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| 250 g. | 206 | 54% |
| 500 g. | 97 | 25% |
| 1000 g. | 81 | 21% |
| TOTAL | 384 | 100% |

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

Figura N.- 19: Medidas de presentación del jamón

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

ANÁLISIS: La mayor parte de la población del cantón Chone desea que la presentación del jamón sea de 250 g, un 25% apetece que sea de 500 g y el 21% de la población desea que las presentaciones sean de 1000 g. En la ejecución del proyecto la medida a producir es de 250 g ya que es la más aceptada por la población.

CONTINUACIÓN DE LA PREGUNTA N.- 13

Tabla  N.- 15: Medidas de presentación de la Salchicha

| CATEGORÍA | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| 250 g. | 22 | 6% |
| 500 g. | 209 | 54% |
| 1000 g | 153 | 40% |
| TOTAL | 384 | 100% |

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

Figura N.- 20: Medidas de presentación de la salchicha

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

ANÁLISIS: El 54% de la población prefiere 500 g el 40% prefiere de 1000 g y un 6% prefiere de 250g. La medida a producir es de 500 g por tener mayor beneplácito.

CONTINUACIÓN DE LA PREGUNTA N.- 13

Tabla N.- 16: Medidas de presentación del Chorizo

| CATEGORÍA | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| 250 g. | 31 | 8% |
| 500 g. | 247 | 64% |
| 1000 g | 106 | 28% |
| TOTAL | 384 | 100% |

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

Figura N.- 21: Medidas de presentación del chorizo

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

ANÁLISIS: El chorizo también obtuvo mayor aceptación en presentación de 500 g, el 28% de la población desean que las presentaciones sean de 1000 g y el 8% prefiere 250 g. La medida aceptada para el proyecto es de 500 g.

Tabla N.- 17: ¿Qué cantidad de embutidos producido en la planta que se pretende instalar está dispuesto a consumir por semana?

Cantidad de Mortadela a consumir por semana

| CATEGORÍA | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| 250 g. | 38 | 10% |
| 500 r. | 89 | 23% |
| 1000 g. | 257 | 67% |
| TOTAL | 384 | 100% |

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

Figura N.- 22: Cantidad a consumir de mortadela

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

ANÁLISIS: De la cantidad de mortadela a consumir por semana la mayor parte de la población anhela consumir 1000 g por producto, el 23% anhela consumir 500g y el 10% anhela consumir 250 g por semana.

CONTINUACIÓN DE LA PREGUNTA N.- 17

Tabla N.- 18: Cantidad de Jamón a consumir por semana

| CATEGORÍA | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| 250 g. | 56 | 15% |
| 500 g. | 257 | 67% |
| 1000 g. | 71 | 18% |
| TOTAL | 384 | 100% |

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

Figura N.- 23: Cantidad a consumir de jamón

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

ANÁLISIS: La población del cantón Chone en su mayoría está dispuesto en consumir 500 g de jamón por semana, el 18% 1000 g y el 15% 250 g por semana.

CONTINUACIÓN DE LA PREGUNTA N.- 17

Tabla N.- 19: Cantidad a consumir por semana Salchicha

| CATEGORÍA | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| 250 g. | 42 | 11% |
| 500 g. | 98 | 25% |
| 1000 g. | 244 | 64% |
| TOTAL | 384 | 100% |

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

Figura N.- 24: Cantidad a consumir de salchicha

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

ANÁLISIS: La cantidad de salchicha a consumir por semana la población del cantón Chone en su mayoría dispone consumir 1000 g, el 25% dispone en consumir 500 g y el 11% dispone en consumir 250 g  de dicho producto a la semana.

CONTINUACIÓN DE LA PREGUNTA N.- 17

Tabla N.- 20 Cantidad a consumir por semana Chorizo

| CATEGORÍA | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| 250 g. | 57 | 15% |
| 500 g. | 66 | 17% |
| 1000 g. | 261 | 68% |
| TOTAL | 384 | 100% |

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

Figura N.- 25: Cantidad a consumir de chorizo

FUENTE: Población del Cantón Chone.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

ANÁLISIS: La población del cantón Chone en su mayoría dispone a consumir 1000 g de chorizo a la semana, mientras que el 17% de la población dispone en consumir 500 g a la semana y el 15% dispone en consumir 250 g.

  - OFERTA DE LOS  PRODUCTOS

    - Definición de Oferta

Es la cantidad de bienes y servicios o factores que un vendedor puede ofrecer y desea hacerlo , en un periodo dado de tiempo y a diferentes precios , suponiendo que otras cosas , tales como la tecnología , la disponibilidad de recursos , los precios de las materias primas y la regulación del estado, permanecer constantes. En la oferta se debe considerar: la capacidad de vender o producir, el deseo de hacerlo y el tiempo (SATANUZO, 2012).

    - Determinación de la Oferta

Proyectar la oferta de acuerdo con el diagnóstico y análisis de la competencia. Actualmente en el mercado local no existe un lugar donde se produzca y comercialice  embutidos propios del sector, En los diferentes lugares del cantón Chone donde se venden embutidos tienen un producto tan nutritivo, pero son producidos en otros lugares.

A nivel del cantón las carnes y embutidos que se ofertan en un nivel adecuado de ventas y que cumple con la reglamentación del país para las productos cárnicos hay dos centros súper despensas, uno es TÍA (Tiendas Industriales Asociadas) ubicada en la calle Bolívar entre Atahualpa y Pichincha y el otro centro de venta es AKÍ un súper mercado que está en la calle Atahualpa entre Bolívar y Rocafuerte, de allí se puede encontrar productos derivado de la carne en las tiendas de barrio y en el centro comercial del cantón. La idea principal es poder llegar a estos distribuidores para poder dar a conocer el producto y lograr el auge de la venta de estos productos en la población, ya que los productos cárnicos que ofertan estos supermercados  no son propios del sector son productos importados de industrias de otras ciudades del país. A eso se debe la ejecución de este proyecto el cual es  industrializar productos cárnicos propios del sector para que la población se socialice con productos conformes de la zona.

    - Análisis de la Oferta

Para instalar la  planta de productos cárnicos en el mercado se han tomado en cuenta los clientes potenciales y  la competencia, si bien es cierto hay empresas en el país que brindan los mismos productos en el cantón y estos son   la  competencia directa, las principales son: Don Diego, Plumrrose, La Europea, Pronaca, La Española y otras; por lo tanto para enfrentarse a la competencia  hay que enfocarse en la diferenciación en cuanto a precio diseño y calidad para abarcar el mercado local.

  - PRECIO DE LOS PRODUCTOS

    - Definición de los Precios

El precio es el valor monetario que se le asigna a un producto o servicio al momento de ofrecer a los consumidores y por tanto el valor monetario que los consumidores deben pagar a cambio de obtener dicho producto o servicio.

La fijación del precio de un producto es una de las decisiones más importante del marketing pues afecta directamente la rentabilidad de una empresa. Un precio demasiado alto podría significar poca demanda del producto, pero un precio demasiado bajo podría significar pocas ganancias (SATANUZO, 2012).

    - Determinación de Precios

Para la determinación de los precios de los productos se han tomado en cuenta   una serie de consideraciones que se mencionan a continuación:

- Costo de la materia prima y producción.

- Clases económicas del cantón Chone.

- Oferta y  demanda.

    - Análisis de los  Precios

Es el modelo matemático que adelanta el resultado, expresado en moneda nacional, de la situación relacionada con la actividad que se sometió al estudio, y es la parte importante para empezar como empresa ya que es la  base para calcular los ingresos que genera la planta.

Los precios que con mayor frecuencia se adquiere el kg de embutido en el Cantón Chone según el estudio realizado son los siguientes:

Mortadela: $ 6.00.

Jamón: $ 7.00.

Salchicha $ 5.00.

Chorizo: $ 7.00.

  - COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS

    - Definición de la Comercialización

Comercialización es la acción y efecto de comercializar (poner a la venta un producto o darle las condiciones y vías de distribución para su venta.

La noción de comercialización tiene distintos usos según el contexto. Es posible asociar la comercialización a la distribución logística, que se encarga de hacer llegar físicamente el producto o el servicio  al consumidor final (SATANUZO, 2012).

    - Determinación de la Comercialización

La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar sus productos al consumidor.

Los canales de comercialización pretendidos en el presente proyecto serán el  canal de Comercialización directo  e indirecto  al consumidor.

El directo que  estará conformado por un establecimiento comercial en exteriores de la planta de procesamiento.

El indirecto según los resultados obtenidos en el estudio de mercado  la adquisición de los productos los habitantes del cantón Chone lo hacen con mayor frecuencia en las súper despensas seguidamente de los centro comerciales y por último las tiendas de barrio aceptando los porcentajes medidos en donde la población adquiere estos productos, entonces la empresa  proveerá asociadamente establecimientos como las súper despensas, tiendas y centros comerciales  en todos los sectores del cantón Chone y así llegar al consumidor final.

    - Análisis de la Comercialización

La comercialización en el presente proyecto es la transferencia de los  productos hasta las manos de los consumidores; esta que es la actividad donde se confiere los productos con los beneficios, tiempo y lugar; donde la comercialización será colocada  en un sitio y momento adecuados, para dar al consumidor la satisfacción que él espera con la compra.

FIGURA N.-26 CANAL DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

  - ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

    - PROYECCIONES

      - Proyección de la Población

La proyección de la población estimada para el presente proyecto en base a la información que expone el INEC la Tasa de Crecimiento Poblacional del Cantón Chone del 2014 al 2015 es de 0.03% mientras que del 2015 en adelante dicha tasa empieza a disminuir. La Población Económicamente Activa de la Ciudad de Chone corresponde al 40.71%, es decir, 53797 habitantes de la Ciudad se encuentran en condiciones y capacidad económica estable, (INEC 2011).

      - Proyección de la Demanda

Para el cálculo de la demanda futura se utilizó como método de proyección la tasa de crecimiento poblacional que es del 0.03%  hasta el 2015, pero el proyecto se mantendrá con un crecimiento anual de 0.03% hasta culminar la vida útil del mismo ya que no es altamente significativo, este proyecto se dirigirá a la población económicamente  activa del cantón Chone (53797 habitantes.), de los cuales el 85% es consumidor de embutidos, lo que da por resultado un mercado de 45727 habitantes  para proyectarlo por cada producto que se pretende producir se ha tomado en cuenta el porcentaje más alto de la cantidad  del tipo de embutido que la población desea consumir. Estimando cubrir el 15% de la demanda de cada producto.  En el siguiente cuadro se muestra la proyección de la demanda:

DATOS:

Mercado consumidor:

67% Mortadela: 30637 habitantes

67% Jamón: 30637 habitantes

64% Salchicha: 29265 habitantes

68%Chorizo: 31094 habitantes

Tasa de crecimiento: 0.03%

Tabla N.- 21: Proyección de la mortadela

| AÑO | POBLACIÓN CONSUMIDORA | POBLACIÓN A CUBRIR 15%*1KG DE CONSUMO ANUAL | CONSUMO ANUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30637 | 4579 | 4579 |
| 2 | 30637 | 4597 | 4597 |
| 3 | 30655 | 4598 | 4598 |
| 4 | 30664 | 4599 | 4599 |
| 5 | 30673 | 4600 | 4600 |
| 6 | 30682 | 4602 | 4602 |
| 7 | 30691 | 4603 | 4603 |
| 8 | 30700 | 4605 | 4605 |
| 9 | 30709 | 4673 | 4673 |
| 10 | 30718 | 4607 | 4607 |

FUENTE: Población del Cantón Chone y Encuesta aplicada al mismo.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

Tabla N.- 22: Proyección de jamón

| AÑO | POBLACIÓN CONSUMIDORA | POBLACIÓN A CUBRIR 15% * 0.5 KG DE COMSUMO ANUAL | CONSUMO ANUAL (Kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30637 | 4579*0.5kg | 2289 |
| 2 | 30646 | 4597 | 2298 |
| 3 | 30655 | 4598 | 2299 |
| 4 | 30664 | 4599 | 2299 |
| 5 | 30673 | 4600 | 2300 |
| 6 | 30682 | 4602 | 2301 |
| 7 | 30691 | 4603 | 2301 |
| 8 | 30700 | 4605 | 2301 |
| 9 | 30709 | 4606 | 2303 |
| 10 | 30718 | 4607 | 2303 |

FUENTE: Población del Cantón Chone y Encuesta aplicada al mismo.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

Tabla N.- 23: Proyección de la salchicha

| AÑO | POBLACIÓN CONSUMIDORA | POBLACIÓN A CUBRIR 15% * 1KG DE CONSUMO ANUAL | CONSUMO ANUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22265 | 4374 | 4374 |
| 2 | 29273 | 4391 | 4391 |
| 3 | 29281 | 4392 | 4392 |
| 4 | 29289 | 4393 | 4393 |
| 5 | 29297 | 4393 | 4393 |
| 6 | 29305 | 4395 | 4395 |
| 7 | 29313 | 4397 | 4397 |
| 8 | 29321 | 4398 | 4398 |
| 9 | 29329 | 4399 | 4399 |
| 10 | 29337 | 4400 | 4400 |

FUENTE: Población del Cantón Chone y Encuesta aplicada al mismo.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

Tabla N.- 24: Proyección del chorizo

| AÑO | POBLACIÓN CONSUMIDORA | POBLACIÓN A CUBRIR 15% * 1 KG DE CONSUMO ANUAL | CONSUMO ANUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31094 | 4647 | 4647 |
| 2 | 31103 | 4665 | 4665 |
| 3 | 31112 | 4666 | 4666 |
| 4 | 31121 | 4668 | 4668 |
| 5 | 31130 | 4669 | 4669 |
| 6 | 31139 | 4670 | 4670 |
| 7 | 31148 | 4672 | 4672 |
| 8 | 31157 | 4673 | 4673 |
| 9 | 31166 | 4674 | 4674 |
| 10 | 31175 | 4676 | 4676 |

FUENTE: Población del Cantón Chone y Encuesta aplicada al mismo.

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

      - Proyección de la Oferta

Para proyectar la oferta se ha basado en las encuestas aplicadas en donde se verificó que la población del cantón Chone consume con mayor frecuencia la mortadela seguido del chorizo, luego la salchicha y por último el jamón: comprobándose así que la marca más aceptada por los Choneros es la de Pronaca seguido por la marca Don Diego, luego La Europea y por último la marca Plumrose.

La población Chonera adquiere con mayor frecuencia los embutidos en los centros comerciales como el AKÍ y el TÍA. Dentro de las marcas que se encuentran en el mercado local las presentaciones van desde los 250 g. Hasta 1000 g. Pero la más aceptada por la población es la de 500 g. Excepto el jamón prefieren consumir paquetes de 250 g.

Analizando parte de la proyección que la firma con mayor competencia hacia la empresa será Pronaca y los lugares de expendio que debe conquistar la empresa será el AKÍ y el TÍA o lugares de similar características. Para ser más explícito en la proyección de la oferta se ha basado en una información nacional las firmas más conocidas en el mercado local son Don Diego, Juris, La Española, La Italiana, Plumrose, entre otras.

Según Don Diego, la firma produce cerca de 4 000 toneladas al mes, y en el primer semestre ha incrementado sus ventas en un 35%, en relación con el mismo período del año pasado.

A la firma cuencana La Italiana tampoco le ha ido mal. Ellos confirman que anualmente crecen a un promedio del 15%, superando la cifra de los $4 millones.

Si bien no hay cifras exactas sobre el consumo de embutidos a escala nacional mucho menos en el cantón Chone  (DIARIO HOY, 2013).

  - PLAN DE NEGOCIOS

    - LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE LA PLANTA

La planta, maquinarias y equipos requeridos para la ejecución de este proyecto serán instaladas en el sector El Inca perteneciente a la cuidad de Chone, este es un sector que se encuentra alejado de la urbe.

Dicho sector cuenta con vías de acceso en regulares condiciones para la transportación de la materia prima e insumos y luego el traslado de los productos procesados hacia los diferentes lugares con destino a comercializar.

El ambiente en el cual se plantea ejecutar este proyecto es óptimo y adecuado para dichos procesos; en cuanto a la mano de obra se cuenta personas expertas en el tema.

    - TAMAÑO ÓPTIMO DE LA PLANTA

Conociendo  los resultados del estudio de mercado y aceptando  una demanda considerable de los productos  establecidos en este proyecto se provee  producir los siguientes productos:

- Mortadela

- Chorizo

- Salchicha

- Jamón.

Teniendo en cuenta que la producción tiene un aumento del 0.03% cada año.

La planta procesará un lote de cada producto por semana las cantidades a producir se han tomado en cuenta desde el punto de vista el producto que consume  la  población del cantón Chone es el que más se va a producir en dicha planta.

El tamaño óptimo de proceso de la planta es de 100 kg por semana de cada producto pero  se empezará a producir en un 82.25% de su capacidad instalada.

    - INGENIERÍA DEL PROYECTO

      - Descripción del proceso de la salchicha vienesa

Materia prima e ingredientes

Una  formulación para elaborar salchichas estilo Viena  es la siguiente:

- Carne de res 27.4%

- Carne de cerdo 18.18%

- Grasa animal 6.76%

- Hielo finamente triturado 32.5 %

- Sal común 1.35 %

Mezcla de curación: Poli fosfatos, colorante vegetal anaranjado, azúcar, emulsificante y condimento para salchicha Viena.

Operaciones para la elaboración de salchicha Viena

Según (BARCO, A. 2008) el proceso para  elaboración de salchicha  es el siguiente:

Recepción.

Esta es la etapa del proceso en la cual las materias primas son recibidas en la planta, en esta etapa se  debe controlar la temperatura y calidad de la  materia prima.

Troceado.

Se reduce el tamaño de la carne de forma manual  con el fin de no esforzar el funcionamiento del molino y lograr que sea eficiente.

Molienda.

Es la disminución, del diámetro de partícula de la materia prima cárnica ya sea bovino, porcino. Los discos comunes a utilizar son de 3, 5 y 10 mm. Para ello se utilizan molinos con tornillo helicoidal.

Picado (adición de aditivos y condimentos).

El picado se realiza en un Cutter por un tiempo de 5 a 8 min. El Cutter es un aparato que cuenta con una serie de cuchillas giratorias que rotan a gran velocidad. Esto permite obtener una masa homogénea que ayuda a la obtención de la emulsión.

Se comienza, con el orden establecido, poniendo las carnes frescas (2 a 4ºC ) en el plato limpio del cutter. Se empieza picando con velocidad lenta de plato y cuchillas agregando poco a poco el hielo picado para emulsificar, el hielo se lo usa como el porcentaje del agua a utilizar cuyo fin es que la temperatura de  la mezcla no sea superior a 12 ºC y exista una correcta emulsión es decir mezcla de carne , grasa y agua, ya que la temperatura se puede elevar con la revolución de la máquina tomando en cuenta este factor    inmediatamente se agregan la sal, el azúcar, los polifosfatos y las especias, previamente mezclados y féculas.

Embutido.

En esta etapa del proceso las variables a controlar son la temperatura, el aire en el producto (que está dentro de la salchicha), la longitud y el diámetro de la salchicha y el calibre de la tripa a utilizar. El control de la temperatura es muy importante, ya que no debe sobrepasar los 12ºC, pues se podría provocar el rompimiento de la emulsión. La longitud de la salchicha va a depender del tipo de salchicha que se quiera producir. El diámetro de la salchicha se relaciona con la presión de embutido a utilizar y debe ser el adecuado de acuerdo al tamaño de la tripa, y posteriormente se amarran en la medida deseada.

Escaldado.

El proceso térmico ejerce sus mayores efectos en las características del producto a través de los cambios en la matriz continua de proteína. En el proceso de cocción se fija la matriz de proteína y estabiliza el producto terminado. El objetivo de esta operación es el secado y cocimiento de la salchicha a la temperatura adecuada. Se puede llevar a cabo con agua. Es recomendable que se alcance una temperatura interna del producto de 74ºC a 76ºC. Cuando el cocimiento se realiza con agua la temperatura del agua de calentamiento deberá estar entre los 80 a 85ºC hasta que el producto alcance la temperatura interna.

Enfriamiento.

El objetivo de esta operación es que el producto disminuya su temperatura de 72ºC, que es la temperatura a la que sale de la etapa de escaldado hasta una temperatura de 0 a 4ºC. Se utiliza agua fría que puede ser enfriada con un sistema sencillo como es el agregar hielo; con esto se enfría la temperatura del agua de 0 a 2ºC.

Empacado.

En esta etapa, las variables de control son: la temperatura, la cual no debe sobrepasar los 8ºC. El manipuleo del producto representa un foco de contaminación por microorganismos, puesto que el producto se pone en contacto directo con las manos de los operadores. El material del empaque desempeña un gran papel en el mantenimiento de las características del producto ya que este debe mantener la humedad y sabor del producto dentro del empaque y al mismo tiempo, deberá ser una barrera para evitar la introducción de oxígeno, malos olores y contaminación microbiana. El oxígeno causa rancidez, perdida de sabor, color y promueve el crecimiento de microorganismos y hongos de las carnes procesadas. La solución a la presencia de oxigeno es el empacado al vacío, el cual elimina el aire dentro del paquete y mantiene al producto estable.

Almacenado.

Se lo debe hacer en refrigeración a una temperatura de 4ºC.

Diagrama de flujo para el proceso de salchicha vienesa

RECEPCIÓN

TROCEADO

SIMBOLOGÍA

OPERACIÓN

CONTROL

ALMACENAMIENTO

OPERACIÓN COMBINADA

MOLIDO

PICADO (ADICIÓN  ADITIVOS Y CONDIMENTOS)

EMBUTIDO

ATADO

ESCALDADO 75OC

ENFRIADO

EMPACADO

ALMACENAMIENTO

      - Descripción del proceso de la mortadela popular.

(El proceso de la mortadela es similar al de la salchicha no hay considerable diferencia)

Materia prima e ingredientes

Una  formulación para elaborar salchichas estilo Viena  es la siguiente:

- Carne de res 34%

- Carne de cerdo 17.9 %

- Grasa animal 9.6 %

- Hielo finamente triturado 27.12 %

- Sal común 1.55 %

Mezcla de curación: Poli fosfatos, colorante vegetal, azúcar, emulsificante fécula y condimento para mortadela.

Operaciones para la elaboración de mortadela popular

Según (BARCO, A. 2008) el proceso para  elaboración de mortadela  es el siguiente:

Recepción.

Esta es la etapa del proceso en la cual las materias primas son recibidas en la planta, en esta etapa se  debe controlar la temperatura y calidad y peso de la  materia prima.

Troceado.

Se reduce el tamaño de la carne en porciones pequeñas  esta operación se la realiza de  forma manual  con el fin de no esforzar el funcionamiento del molino y lograr que sea eficiente.

Molienda.

Es la disminución, del diámetro de partícula de la materia prima cárnica ya sea bovino, porcino. Los discos comunes a utilizar son de 3, 5 y 10 mm. Para ello se utilizan molinos con tornillo helicoidal.

Picado (adición de aditivos y condimentos).

El picado se realiza en un Cutter por un tiempo de 5 a 8 min.

Se comienza, con el orden establecido, poniendo las carnes frescas (2 a 4ºC). Se empieza picando con velocidad lenta de plato y cuchillas agregando poco a poco el hielo picado para emulsificar, el hielo se lo usa como el porcentaje del agua a utilizar cuyo fin es que la temperatura de  la mezcla no sea superior a 12 ºC y exista una correcta emulsión es decir mezcla de carne , grasa y agua, ya que la temperatura se puede elevar con la revolución de la máquina tomando en cuenta este factor    inmediatamente se agregan la sal, el azúcar, los polifosfatos y las especias, previamente mezclados y féculas.

Al final se agregan dados de tocino pasados en agua caliente.

Embutido.

En esta etapa del proceso las variables a controlar son la temperatura, el aire en el producto la longitud y el diámetro de la mortadela y el calibre de la tripa a utilizar. El control de la temperatura es muy importante, ya que no debe sobrepasar los 12ºC, pues se podría provocar el rompimiento de la emulsión. El diámetro de la mortadela se relaciona con la presión de embutido a utilizar y debe ser el adecuado de acuerdo al tamaño de la tripa, y posteriormente se amarran con el fin de mantener el producto dentro de la tripa.

Escaldado.

El proceso térmico ejerce sus mayores efectos en las características del producto a través de los cambios en la matriz continua de proteína. En el proceso de cocción se fija la matriz de proteína y estabiliza el producto terminado. Se puede llevar a cabo con agua. Es recomendable que se alcance una temperatura interna del producto de 78ºC 82ºC. Cuando el cocimiento se realiza con agua la temperatura del agua de calentamiento deberá estar entre los  a 85ºC

Enfriamiento.

El objetivo de esta operación es que el producto disminuya su temperatura de 78ºC, que es la temperatura a la que sale de la etapa de escaldado hasta una temperatura de 0 a 4ºC. Se utiliza agua fría que puede ser enfriada con un sistema sencillo como es el agregar hielo; con esto se enfría la temperatura del agua de 0 a 2ºC.

Empacado.

En esta etapa, las variables de control son: la temperatura, la cual no debe sobrepasar los 8ºC. El manipuleo del producto representa un foco de contaminación por microorganismos, puesto que el producto se pone en contacto directo con las manos de los operadores. El material del empaque desempeña un gran papel en el mantenimiento de las características del producto ya que este debe mantener la humedad y sabor del producto dentro del empaque y al mismo tiempo, deberá ser una barrera para evitar la introducción de oxígeno, malos olores y contaminación microbiana. El oxígeno causa rancidez, perdida de sabor, color y promueve el crecimiento de microorganismos y hongos de las carnes procesadas. La solución a la presencia de oxigeno es el empacado al vacío, el cual elimina el aire dentro del paquete y mantiene al producto estable.

Almacenado.

Se lo debe hacer en refrigeración a una temperatura de 4ºC.

Diagrama de flujo para el proceso de mortadela

RECEPCIÓN

TROCEADO

SIMBOLOGÍA

OPERACIÓN

CONTROL

ALMACENAMIENTO

OPERACIÓN COMBINADA

MOLIDO

PICADO (ADICION DE ADITIVOS Y CONDIMENTOS)

EMBUTIDO

ATADO

ESCALDADO 85OC

ENFRIADO

ALMACENAMIENTO 4OC

      - Descripción del proceso jamón embutido

Materia prima e ingredientes

- Pernil de cerdo 36.85 %

- Carne de res 23.22 %

- Sal Común 1.08 %

- Hielo finamente picado

Mezcla de curación: Poli fosfatos, colorante vegetal, azúcar, emulsificante fécula y condimento para jamón.

La selección de la materia prima es muy rigurosa control de temperatura, examen visual del aspecto de la carne, color de los músculos.

Operaciones para la elaboración de jamón embutido

Según (BARCO, A. 2008) el proceso para  elaboración de jamón embutido   es el siguiente:

Recepción.

Es el recibimiento de la materia prima en el lugar de proceso, posteriormente se selecciona y pesa la carne comprende el tiempo empleado en seleccionar la carne, pesar y acomodar la carne.

Troceado.

Dicha operación consiste en reducir el tamaño de la carne procurando que el tamaño de los pedazos sean iguales y uniformes se lo hace manualmente.

Curado y preparado.

Preparar el jamón, comprende el tiempo empleado en pesar los condimentos y sales y posteriormente mezclarlos.

Masajear.

Acondicionar la máquina mezcladora, comprende el tiempo empleado en llenar la  Mezcladora con la carne, la salmuera y el hielo. Se mezcla el producto con el fin de masajear y obtener una masa homogénea.

Embutido.

Comprende el tiempo que se requiere en llenar la embutidora con la pasta e introducir en las fundas para jamón.

Cocción.

Es el tiempo empleado en cocer el jamón en la marmita a una temperatura de 85ºC por 3 horas.

Enfriado.

El  enfriado del jamón se lo hace a través de un choque térmico después de la cocción inmediatamente se pasa por un duchado de agua fría con el fin de estabilizar el producto.

Almacenamiento.

Se lo almacene en frío a 4ºC.

Diagrama de flujo  para el proceso del jamón embutido

RECEPCIÓN

TROCEADO

SIMBOLOGÍA

OPERACIÓN

CONTROL

ALMACENAMIENTO

OPERACIÓN COMBINADA

CURADO Y PREPARADO

MASAJEADO

EMBUTIDO

ATADO

COCIDO 85 °C POR 3 HORAS

ENFRIADO

ALMACENAMIENTO A 4º C

      - Descripción del proceso del chorizo criollo

Materia prima e ingredientes

- Carne de res 43.18 %

- Carne de cerdo 19.64 %

- grasa de cerdo12.32 %

- agua 22.02 %

- Sal común 1.5 %

Mezcla de: Colorante vegetal, condimento para chorizo.

Operaciones para la elaboración de jamón embutido

Según (BARCO, A. 2008) el proceso de elaboración de chorizo criollo es el siguiente:

Recepción.

Es el recibimiento de la materia prima en el lugar de proceso, posteriormente se selecciona y pesa la carne comprende el tiempo empleado en seleccionar la carne, pesar y acomodar la carne.

Troceado.

Dicha operación consiste en reducir el tamaño de la carne se lo hace manualmente.

Preparado.

Se Mezclan los elementos secos con la carne molida, comprende el tiempo en que la carne es transportada a la mezcladora, la mezcla con los condimentos,  añadido del vinagre y termina cuando la mezcla adquiere una apariencia uniforme.

Madurado.

Se lo hace en un tiempo de 12 a 16 horas a 4°C con el fin de darle un mejor sabor y apariencia al producto.

Masajeado.

Se lo hace en la mezcladora con el fin de que se unan todas las partículas en una sola masa homogénea.

Embutido.

Comprende el tiempo empleado en preparar la embutidora y llenarla con la mezcla el embutido del chorizo se lo hace en tripas naturales.

Atado.

Es el amarre de la tripa con piolas de nylon para darle forma.

Ahumado.

El ahumado se lo hace con el fin de darle un color y aroma caracterismo al producto.

Enfriado.

Se lo hace a temperatura ambiente hasta que el producto logre tomar la temperatura del ambiente  se lo hace con el fin que el producto no se enrancie si se lo empaca caliente.

Empacado.

Se lo empaca al vacío para que no exista ningún tipo de contaminación.

Almacenamiento.

Se lo almacene en frío a 4ºC.

Diagrama de flujo para el proceso de chorizo criollo

RECEPCIÓN

TROCEADO

SIMBOLOGÍA

OPERACIÓN

CONTROL

ALMACENAMIENTO

OPERACIÓN COMBINADA

PREPARADO (ADICION DE ADITIVOS Y CONDIMENTOS)

MADURADO 4OC 12-16 H

MASAJEADO

EMBUTIDO

ATADO

AHUMADO

ENFRIADO

EMPACADO

ALMACENAMIENTO A 4OC

    - Selección de Maquinarias y Equipos

Las máquinas y equipos que se requieren para la ejecución del presente proyecto son las siguientes:

Tabla N.- 25: Especificación de las máquinas y equipos requeridos

| MÁQUINAS Y EQUIPOS | CARÁCTERÍSTICAS |
| --- | --- |
| Molino de carne americano | - Gabinete en acero inoxidable. - Sistema de molienda estañado. - Transmisión de engranes helicoidales. - Motor monofásico 1 ½ H.P. - Funcionamiento a 110 volts - Capacidad es de 50 kg / hora. |
| Mezcladora de carne | - Motor monofásico 1 H.P. - En acero inoxidable - Funcionamiento a 110 volts - Capacidad: 50 Lts. - Peso: 148 Kg. - Alto: 1150 mm. - Ancho: 850 mm. - Profundo: 500 mm - Vidrio visor - Llave de salida |
| Cutter | - Construida en Acero Inoxidable. - Capacidad (15 Kg.). - Funcionamiento a 220 volts - Velocidad de las cuchillas y artesa combinables. - Velocidad: 1.500 r.p.m., - Cabeza con 3 cuchillas. |
| Embutidor | - Construidas en Acero Inoxidable - Capacidad (15 Kg.). - Funcionamiento a 220 volts - Capacidad 16 litros - Cilindro torneado y rectificado. - Pistón interior desmontable para limpiarlo con facilidad. - Desagüe del cilindro, para su limpieza - Regulador de presión con manómetro - Regulador de caudal para tener velocidad constante. |
| ## Balanza | - Capacidad máxima de 50 kg - Funcionamiento a 110 volts - Modelo resistente y durable, Industrial - Sensibilidad de 100 gramos - Bandeja de Acero inoxidable. - Medidas: Plataforma 40 x 30 cm. - Visor giratorio y posibilidad de remover el brazo |
| Balanza gramera | - Capacidad: 3Kg División:1g - Material plástico ABS, Tazón en polipropileno - Función auto-cero, auto-apagado - Funciona en gramos, kilogramos |
| Selladora al vacío | - Alto: 413mm - Ancho: 500mm - Fondo: 500mm - Voltaje: 220volts - Inyección de Gas Inerte (Atmosfera Controlada) - Atmósfera progresiva de serie - Construida en de Acero Inoxidable AISI 304 - Modelo con inyección de gas inerte (Atmosfera Controlada) - Envasadoras al vacío profesionales a campana de elevada calidad y extrema |
| Tina de cocción | - Capacidad 200 litros. - Operación manual - Construida en acero inoxidable - El proceso de utilización es sencillo y eficaz. Capacidades y producciones según necesidades - Adaptación hornilla a gas |
| Frigo exhibidor verticales | - Funcionamiento a 110 volts - Cuatro compartimientos - No frost - Control de temperatura - Motor ecológico - Ruedas para movilidad - Vidrio panorámico |
| Congeladores | - Funcionamiento a 110 volts - Congelador enfriador horizontal de 15 pies - Congelamiento rápido - Deshielo manual |
| Vehículo | - Tipo camioneta con frigorífico incorporado. |
| Mesas de trabajo | - En acero inoxidable por 3 mt. de largo, 1 mt. Ancho. |
| Bombona de gas | - Tipo industrial |

FUENTE: Almacén Pecuario Chimborazo

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

    - Cálculo de Mano de Obra Necesaria

El Recurso Humano con el que la empresa va a contar al inicio de sus actividades se detalla a continuación:

Tabla N.- 26: Mano de Obra

DESEMPEÑO

Gerente y administrador

Jefe de Producción

Jefe de ventas

Técnico de Producción

Chofer

    - Mantenimiento que se aplicará por la empresa

La finalidad consiste en mantener las máquinas y equipos en operación por lo que incluye: servicios, pruebas, inspecciones, ajustes, remplazo, calibración, etc., con criterios decididas por la administración.

Tabla N.- 27: Mantenimiento de las maquinarias

| MÁQUINA U EQUIPO | MANTENIMIENTO |
| --- | --- |
| Molino de carne americano | - Cambio de cuchillas por desgaste - Cambio de disco por desgastes |
| Mezcladora de carne | - Cambio de paletas por desgastes |
| Cutter | - Afilar las cuchillas - Cambio de cuchillas por desgastes |
| Embutidor | - Cambio de boquillas - Cambio de aceite hidráulico |
| ## Balanza | - Calibración |
| Balanza gramera | - Calibración |
| Selladora al vacío | - Limpieza de la bomba al vacío para mejorar la efectividad del trabajo |
| Frigo exhibidor verticales | - Limpieza |
| Congeladores | Limpieza |
| Vehículo | - Combustible - Neumáticos - Aceite - Máquina - Frenos - Otros |
| Bombona de gas | - Substitución por consumo |

FUENTE: Almacén Pecuario Chimborazo

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson.

    - Determinación de las Áreas de Trabajo

Administración

Producción

Ventas

Servicios generales

4.9.8   Distribución de la Planta

La distribución de la planta está enfocada en las máquinas, materiales y servicios auxiliares para optimizar el valor creado por el sistema de producción. El arreglo también satisface las necesidades de los trabajadores, gerente y demás personas asociadas con el sistema de producción.

El diseño de la distribución es la siguiente:

Figura N.- 26: Distribución de la planta

AUTORES: Mejía Ángel, Molina Nancy, Zambrano Jefferson

  - PLAN DE INVERSIÓN

    - INVERSIÓN

La Inversión del proyecto se detalla sus Activos Fijos como maquinarias y equipos, Activos Diferidos que serán los pres operacionales que la empresa requiere para el inicio de sus operaciones, (DUARTE et al, 2007).

      - Activos Fijos

Los activos Fijos son  todos aquellos bienes inmobiliarios o propiedades de carácter  de la empresa  que no están destinados para su venta sino para la producción de los productos que dicha empresa ofrece,  (DUARTE et al, 2007).

Tabla N.- 28: Activos fijos

| ACTIVOS FIJOS |  |
| --- | --- |
| DENOMINACIÓN | VALOR $ |
| TERRENO | 10.000,00 |
| CONSTRUCCIÓN CIVIL | 20.000,00 |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 18.595,00 |
| MUEBLES Y ENSERES | 300,00 |
| VEHÍCULO | 8.000,00 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 650,00 |
| TOTAL | 57.545,00 |

      - Activos Diferidos

Son los   bienes de naturaleza no corporal o física que la empresa necesitará adquirir para el inicio de su actividad económica, (T. DUARTE R. JIMÉNEZ  M. RUÍZ 2007).

Tabla N.- 29: Activos diferidos

| ACTIVOS DIFERIDOS |  |
| --- | --- |
| DENOMINACIÓN | VALOR $ |
| ESTUDIOS PRELIMINARES | 500,00 |
| TOTAL | 500,00 |

      - Capital de Trabajo Operativo

El Capital de Trabajo operativo representa todos los recursos que la empresa necesita  para desarrollar sus actividades durante su periodo.

Mano de Obra directa.

Suministros y Servicios.

Tabla N.- 30: CAPITAL DE TRABAJO

| CAPITAL DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| DENOMINACIÓN | VALOR $ |
| MATERIA PRIMA E INSUMOS | 47.048,82 |
| MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA | 24.360,00 |
| TOTAL | 71.408,82 |

    - PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS TOTALES

      - Costos de Producción

Para la determinación de los costos de producción se han tomado en cuenta los gastos de materia prima, insumos comestibles y no comestibles que ya se han detallado en el punto anterior.

Tabla N.- 31: Costo de producción

| COSTO DE PRODUCCIÓN |  |
| --- | --- |
| DENOMINACIÓN | VALOR |
| MATERIALES DIRECTOS | 47.048,82 |
| MANO DE OBRA | 8.160,00 |
| TOTAL | 55.208,82 |

      - Gastos de Administración

En los gastos de administración  se han tomado en cuenta los gastos incurridos por los individuos de  administración de la empresa.

Tabla N.- 32: Gastos de administración

| MANO DE OBRA INDIRECTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DENOMINACIÓN | CANTIDAD | SUELDO MENSUAL | SUELDO ANUAL |
| GERENTE | 1 | $ 360,00 | $ 4.320,00 |
| JEFES | 2 | $ 340,00 | $ 8.160,00 |
| TOTAL |  |  | $ 12480.00 |

      - Gastos de Ventas

Son los gastos que incurran las actividades dedicadas a llevar los  productos desde la empresa hasta el consumidor.

Comprende los gastos de almacenamiento y distribución, en este caso están involucrados valores de electricidad y mantenimiento de vehículo que ya fueron detallados como gastos de administración.

Tabla N.- 33: Gastos de ventas

| GASTOS DE VENTAS |  |
| --- | --- |
| DENOMINACIÓN | VALOR |
| DISTRIBUIDOR | $ 3.720,00 |
| COMBUSTIBLE | $ 4.800,00 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | $ 200,00 |
| TOTAL | 8.720,00 |

Tabla N.- 34: Costo totales de producción

| COSTO DE PRODUCCIÓN |  |
| --- | --- |
| DENOMINACIÓN | VALOR $ |
| MATERIA PRIMA E INSUMOS | 47.048,82 |
| MANO DE OBRA | 8.160,00 |
| TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN | 55.208,82 |
| GASTOS OPERATIVOS |  |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 12.480,00 |
| GASTOS DE VENTAS | 8.720,00 |
| TOTAL GASTOS OPERATIVOS | 21.200,00 |
| COSTOS TOTALES | 76.408,82 |

    - DETERMINACIÓN DE LOS  PRECIOS DE LOS PRODUCTOS

Para la determinación de los precios se ha considerado los resultados de la encuesta, para así presupuestar el valor monetario que los clientes están  dispuestos a pagar.

Es así que los productos que se van a integrar al mercado, van a  ingresar con una estrategia de precios que sea menor o igual al de la competencia que  lo que se maneja en primera instancia para el acaparamiento de un buen mercado.

Tabla N.- 35: Precios de los productos

| Productos | Costo de venta por kg |
| --- | --- |
| Salchicha | 6.50 |
| Mortadela | 6.50 |
| Jamón | 7.00 |
| Chorizo | 7.50 |

Tabla N.- 36: Ingresos

| INGRESOS |  |
| --- | --- |
| INGRESOS OPERACIONALES |  |
| UNIDADES DE 500 g DE EMBUTIDOS | 31584 |
| VALOR | $ 3,44 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | $ 108.648,96 |

    - PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS

Costos.- Son  los valores consumidos en el proceso de producción, Son los que se generan en el proceso de transformación de la materia prima en productos terminados, (T. DUARTE R. JIMÉNEZ  M. RUÍZ 2007).

Gastos.- Son los egresos que no pertenecen al proceso de fabricación, incurriendo los gastos de ventas, administración y financieros, (T. DUARTE R. JIMÉNEZ  M. RUÍZ 2007).

Tabla N.- 37: Proyección de costos y gastos

| FLUJO DE PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto |  | AÑOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Materia prima e insumos |  | 47048,82 | 47989,80 | 48949,59 | 49928,58 | 50927,16 | 51945,70 | 52984,61 | 54044,31 | 55125,19 | 56227,70 |
| Mano de obra Directa e Indirecta |  | 24360,00 | 24725,40 | 25096,28 | 25472,73 | 25854,82 | 26242,64 | 26636,28 | 27035,82 | 27441,36 | 27852,98 |
| Registro Sanitario |  | 5000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicios Básicos |  | 7905,60 | 8024,18 | 8144,55 | 8266,71 | 8390,72 | 8516,58 | 8644,33 | 8773,99 | 8905,60 | 9039,18 |
| Mantenimiento u otros |  | 12000,00 | 12240,00 | 12484,80 | 12734,50 | 12989,19 | 13248,97 | 13513,95 | 13784,23 | 14059,91 | 14341,11 |
| TOTAL ($) |  | 96314,42 | 92979,38 | 94675,22 | 96402,52 | 98161,87 | 99953,88 | 101779,16 | 103638,35 | 105532,06 | 107460,97 |

    - PROYECCIÓN DE INGRESOS

Es la cantidad de dinero que recibe la empresa por suministrar su volumen de productos.

Los ingresos se originan, principalmente, de la interacción entre la cantidad de venta de los productos  por los precios de venta de cada unidad, durante su período de tiempo determinado.

Tabla N.- 38: Proyección de ingresos

| DETALLE | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | AÑO 6 | AÑO 7 | AÑO 8 | AÑO 9 | AÑO 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INGRESOS OPERACIONALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADES DE PRESENTACIÓN DE 500 g | 31584 | 31593 | 31603 | 31612 | 31622 | 31631 | 31641 | 31650 | 31660 | 31669 |
| PRECIO DE VENTA ($) | 3,44 | 3,51 | 3,58 | 3,65 | 3,72 | 3,80 | 3,87 | 3,95 | 4,03 | 4,11 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES ($) | 108.648,96 | 110.855,19 | 113.106,21 | 115.402,95 | 117.746,32 | 120.137,27 | 122.576,78 | 125.065,83 | 127.605,41 | 130.196,57 |

    - ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA

Se tomará en cuenta el estado de Pérdidas y Ganancias donde se  conocerá el resultado económico que sostendrá los Ingresos y Beneficios  por los Gastos y pérdidas que provoquen un incremento del valor patrimonial de la empresa, habiendo un salvamento de $ 25000.00 en el año 10 por depreciación de máquinas y equipos por haber cumplido la vida útil del proyecto.

Tabla N.- 39: Estado de pérdidas y ganancias

| DETALLE | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | AÑO 6 | AÑO 7 | AÑO 8 | AÑO 9 | AÑO 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total de Ingresos | 108.648,96 | 110.855,19 | 113.106,21 | 115.402,95 | 117.746,32 | 120.137,27 | 122.576,78 | 125.065,83 | 127.605,41 | 155.196,57 |
| Egresos | 96.314,42 | 92.979,38 | 94.675,22 | 96.402,52 | 98.161,87 | 99.953,88 | 101.779,16 | 103.638,35 | 105.532,06 | 107.460,97 |
| Utilidad antes del Impuesto | 12.334,54 | 17.875,81 | 18.430,99 | 19.000,43 | 19.584,45 | 20.183,39 | 20.797,62 | 21.427,48 | 22.073,35 | 47.735,60 |
| 24 % Impuesto a la Renta | 2.960,29 | 4.290,19 | 4.423,44 | 4.560,10 | 4.700,27 | 4.844,01 | 4.991,43 | 5.142,59 | 5.297,60 | 11.456,54 |
| UTILIDAD SIN PARTICIPACIÓN | 9.374,25 | 13.585,61 | 14.007,55 | 14.440,32 | 14.884,18 | 15.339,38 | 15.806,19 | 16.284,88 | 16.775,75 | 36.279,06 |
| PARTICIPACIÓN 15% TRABAJADORES | 1.406,14 | 2.037,84 | 2.101,13 | 2.166,05 | 2.232,63 | 2.300,91 | 2.370,93 | 2.442,73 | 2.516,36 | 5.441,86 |
| UTILIDAD NETA | 7.968,11 | 11.547,77 | 11.906,42 | 12.274,28 | 12.651,55 | 13.038,47 | 13.435,26 | 13.842,15 | 14.259,39 | 30.837,20 |

    - FLUJO DE CAJA

Para el flujo de caja se tomarán en cuenta la acumulación neta de activos líquidos en el periodo determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de la empresa. El estudio de los flujos de caja se utilizará para determinar los problemas de liquidez, para analizar la viabilidad del proyecto, los flujos de fondos serán  la base de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa interna de retorno.

Teniendo en cuenta que el proyecto tendrá una vida útil de 10 años.

Tabla N.- 40: Flujo de caja

| FLUJO DE INVERSIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTALES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto |  | AÑOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Terreno | -10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10000 |
| Construcciones físicas | -20000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -20000 |
| Máquinas Equipos y otros | -27545,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -27545 |
| Estudio del Proyecto | -500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -500 |
| TOTAL | -58045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58045,00 |
| FLUJO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTALES |
| Concepto |  | AÑOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Materia Prima e Insumos |  | 47048,82 | 47989,80 | 48949,59 | 49928,58 | 50927,16 | 51945,70 | 52984,61 | 54044,31 | 55125,19 | 56227,70 | 515171,45 |
| Mano de Obra Directa e Indirecta |  | 24360,00 | 24725,40 | 25096,28 | 25472,73 | 25854,82 | 26242,64 | 26636,28 | 27035,82 | 27441,36 | 27852,98 | 260718,30 |
| Registro Sanitario |  | 5000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,00 |
| Servicios Básicos |  | 7905,60 | 8024,18 | 8144,55 | 8266,71 | 8390,72 | 8516,58 | 8644,33 | 8773,99 | 8905,60 | 9039,18 | 84611,44 |
| Mantenimiento y otros |  | 12000,00 | 12240,00 | 12484,80 | 12734,50 | 12989,19 | 13248,97 | 13513,95 | 13784,23 | 14059,91 | 14341,11 | 131396,65 |
| TOTAL |  | 96314,42 | 92979,38 | 94675,22 | 96402,52 | 98161,87 | 99953,88 | 101779,16 | 103638,35 | 105532,06 | 107460,97 | 996897,84 |
| FLUJO DE INGRESOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTALES |
| Concepto |  | AÑOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Venta de los Productos |  | 108648,97 | 110855,18 | 113106,21 | 115402,94 | 117746,32 | 120137,27 | 122576,78 | 125065,82 | 127605,41 | 130196,57 | 1191341,47 |
| Salvamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000,00 | 25000,00 |
| TOTAL | 0,00 | 108648,97 | 110855,18 | 113106,21 | 115402,94 | 117746,32 | 120137,27 | 122576,78 | 125065,82 | 127605,41 | 155196,57 | 1216341,47 |
| FLUJO NETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTALES |
| Concepto |  | AÑOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Total Inversión | -58045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58045,00 |
| Total Operación y Mantenimiento | 0,00 | 96314,42 | 92979,38 | 94675,22 | 96402,52 | 98161,87 | 99953,88 | 101779,16 | 103638,35 | 105532,06 | 107460,97 | 996897,84 |
| TOTAL COSTOS | -58045 | 96314,42 | 92979,38 | 94675,22 | 96402,52 | 98161,87 | 99953,88 | 101779,16 | 103638,35 | 105532,06 | 107460,97 | 996897,84 |
| Ingresos | 0,00 | 108648,97 | 110855,18 | 113106,21 | 115402,94 | 117746,32 | 120137,27 | 122576,78 | 125065,82 | 127605,41 | 155196,57 | 1216341,47 |
| Flujo Neto Antes del Impuesto | -58045,00 | 12334,55 | 17875,80 | 18430,99 | 19000,42 | 19584,45 | 20183,39 | 20797,62 | 21427,47 | 22073,35 | 47735,60 | 219443,63 |
| Impuesto a la Renta 24% |  | 2960,29 | 4290,1919 | 4423,4376 | 4560,1007 | 4700,2671 | 4844,0128 | 4991,4276 | 5142,5939 | 5297,6033 | 11456,544 | 52666,469 |
| Flujo neto | -58045,00 | 9374,26 | 13585,61 | 14007,55 | 14440,32 | 14884,18 | 15339,37 | 15806,19 | 16284,88 | 16775,74 | 36279,06 | 166777,16 |
| Participación 15% Trabajadores |  | 1406,14 | 2037,84 | 2101,13 | 2166,05 | 2232,63 | 2300,91 | 2370,93 | 2442,73 | 2516,36 | 5441,86 | 25016,57 |
| FLUJO NETO | -58045,00 | 7968,12 | 11547,77 | 11906,42 | 12274,27 | 12651,55 | 13038,47 | 13435,26 | 13842,15 | 14259,38 | 30837,20 | 83715,585 |
| FLUJO ACUMULADO | -58045,00 | -50076,88 | -38529,11 | -26622,69 | -14348,42 | -1696,87 | 11341,60 | 24776,86 | 38619,01 | 52878,39 | 83715,59 |  |

    - PUNTO DE EQUILIBRIO

.

El punto de equilibrio es la cantidad de producción en la que el ingreso total iguala a los costos totales, lo que supone cierto precio de ventas. Cuantas más ventas haya sobre el punto de equilibrio mayor serán las ganancias. Las ventas por debajo del punto de equilibrio arrojan pérdidas para el vendedor.

Es aquella situación en la cual la empresa vende un volumen exactamente necesario, que solo le permite cubrir la totalidad de sus costos y gastos, de tal manera que no tenga utilidades ni perdidas. Es natural que si la empresa logra vender un volumen superior al punto de equilibrio, obtenga ganancias; y si no logra alcanzar el nivel de ventas correspondiente al punto de equilibrio, sufrirá perdidas.

Tabla N.- 41: Punto de equilibrio

P.E.($)58045.001-996897.841´216341.47

P.E.($) = 305500.00

| (unidades de producción) | PE = |
| --- | --- |

P.E. (U)P.E.$PRECIO DE VENTA

305500.006.87    = 44468.70 UNIDADES en los 10 años de proyección

4446.87 UNIDADES por cada año

370.57 UNIDADES AL MES

De acuerdo al cálculo del punto de equilibrio se determina que este se encuentra en US$ 305500.00 y 370.57 unidades al mes quedando el punto por debajo a lo que se plantea vender en la empresa ya que la misma estima vender 1316 unidades por mes. Las 370.57 unidades es el mínimo que la empresa debe cumplir mensualmente para cubrir eficientemente sus costos fijos y sus costos variables en el primer año Final del formulario.

VALOR ACTUAL NETO

Este método consiste en traer todos los valores proyectados de los flujos de fondos del proyecto, mediante una tasa de descuento de 12%.

Para determinar si el proyecto es rentable, el VAN tiene que ser mayor o igual a cero.

El VAN evaluado es 24.740,61 determinando la viabilidad del proyecto mediante la valorización del mismo a través del Valor Actual Neto que es mayor a cero.

    - TASA INTERNA DE RETORNO

Se estipula la tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea cero La TIR representa la tasa de interés máxima que la inversión del proyecto puede pagar sin perder dinero.

La TIR mide en porcentaje la rentabilidad del proyecto durante la  vida útil y bajo ciertos criterios de razonamiento ayudará a decidir si invertir o no en el presente  proyecto.

La tasa interna de retorno se calculó mediante la valoración directa del Van actualizado versus la Inversión con lo cual se obtuvo una Tasa Interna de Retorno del 29%, siendo ésta superior a la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento, lo que significa que es rentable que puede pagar un interés máximo de 29% sin perder dinero.

Tabla N.- 42:	Análisis del TIR VAN

| ANÁLISIS DEL TIR Y VAN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO | AÑO | INVERSION | O&M | BENEFICIOS | FLUJO NETO |
| 0 | 2013 | -58045,00 |  |  | (58.045,00) |
| 1 | 2014 |  | 96314,42 | 108.648,97 | 12.334,55 |
| 2 | 2015 |  | 92979,38 | 110.855,18 | 17.875,80 |
| 3 | 2016 |  | 94675,22 | 113.106,21 | 18.430,99 |
| 4 | 2017 |  | 96402,52 | 115.402,94 | 19.000,42 |
| 5 | 2018 |  | 98161,87 | 117.746,32 | 19.584,45 |
| 6 | 2019 |  | 99953,88 | 120.137,27 | 20.183,39 |
| 7 | 2020 |  | 101779,16 | 122.576,78 | 20.797,62 |
| 8 | 2021 |  | 103638,34 | 125.065,82 | 21.427,48 |
| 9 | 2022 |  | 105532,06 | 127.605,41 | 22.073,35 |
| 10 | 2023 |  | 107460,97 | 155.196,57 | 47.735,60 |
|  |  |  |  | VAN | 24.740,61 $ |
|  |  |  |  | TIR | 29% |

    - TIEMPO DE RECUPERACIÓN

El plazo de recuperación de la inversión del proyecto, se determina por medio del Período de Recuperación de la Inversión (PRI), en el que se señala el número de años necesarios para recuperar la inversión inicial, sobre la base del flujo de fondos generados en cada período de vida útil del proyecto. Por lo cual el PRI tomó el promedio de resultados de los flujos de efectivo:

Tabla N.- 43: Tiempo de recuperación

| AÑO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLUJO NETO | -58045,00 | 7968,12 | 11547,77 | 11906,42 | 12274,27 | 12651,55 | 13038,47 | 13435,26 | 13842,15 | 14259,38 | 30837,20 |
| FLUJO ACUMULADO | -58045,00 | -50076,88 | -38529,11 | -26622,69 | -14348,42 | -1696,87 | 11341,60 | 24776,86 | 38619,01 | 52878,39 | 83715,59 |

Para ser más específico este análisis se concluye que el Período de Recuperación será de:

PRI = 6 años aproximadamente

    - EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Es la evaluación de los efectos producidos en acción sobre el ambiente en sus distintos aspectos.

Las acciones humanas, son los principales motivos que han producido que un bien o Recurso natural sufra cambios negativos. Ahora los recursos naturales se encuentran amenazados en todos los sentidos, el agua, el suelo, el aire son recursos que están siendo afectados por medidas o acciones sin previos estudios que permitan mitigar estos impactos, la minimización del impacto ambiental es un factor preponderante en cualquier estudio que se quiera hacerse en un proyecto o acción a ejecutar, con esto se logrará que los efectos secundarios pueden ser positivos y, menos negativos.

En la ejecución del presente proyecto es tratar de minimizar el impacto negativo y cambiarlo por aspectos positivos que involucren que el ser humano cumpla la interrelación naturaleza-hombre, el medio ambiente no es de las futuras generaciones, es preocupación de todos en la actualidad, es  concientizar en cuidar los espacios verdes, respetar la biodiversidad es importante que en las acciones se manejen con Sustentabilidad.

Identificación de los componentes  del  ambiente  afectado

Componente físico inerte:

 Aire

 Suelo

 Componente Físico biológico:

 Flora y Fauna.

Componente socio-económico:

 Empleo.

MATRIZ DE LEOPOLD

La presente matriz representan las acciones causantes de efectos potenciales que representan los componentes y factores ambientales. Como primer paso se definen  el área a evaluar, luego se eligen las acciones incluidas en el proyecto y los componentes ambientales existentes en el área de estudio.

Tabla N.- 44: Matriz de LEOPOLD

Magnitud

Se midió la afectación del lugar concreto, o la zona -parcial-, o a una gran parte del medio -impacto extremo- o a todo -total-.

Es el  momento en que se manifiesta o se distingue impacto latente al cabo del tiempo.

Signo

Se medió la positividad y negatividad de las acciones operacionales de la empresa según el grado de afectación por medio de color donde si es  positivo  sirve para mejorar el medio ambiente o si es negativo  degrada la zona.

Tabla N.- 45: Significación de colores de la matriz de LEOPOLD

|  | NEGATIVO | POSITIVO |
| --- | --- | --- |
| BAJO |  |  |
| MEDIO |  |  |
| ALTO |  |  |

Importancia

Se ponderó la destrucción del ambiente sea, bajo, medio o alto por lo tanto  el peso relativo que el factor ambiental considerado dentro del proyecto y fluctúa de 1 a 3.

Tabla N.- 46: Valorización de las acciones de la matriz de LEOPOLD

|  | NEGATIVO | POSITIVO |
| --- | --- | --- |
| BAJO | 1 | 1 |
| MEDIO | 2 | 2 |
| ALTO | 3 | 3 |

Plan de manejo ambiental y mitigación (PMAYM)

Las medidas del plan de manejo ambiental y mitigación  de los impactos generados por las actividades del proyecto son planteadas en (PMAYPM), que se constituye en un instrumento básico de gestión ambiental que determina las diferentes tareas y acciones que el proyecto debe realizar para evitar, reducir y/o mitigar los impactos negativos que se generaron durante la evaluación de los impactos ambientales.

El (PMAYM) diseñado para  la ejecución del presente proyecto, contempla los siguientes  planes:

- Plan de prevención y control de la contaminación: Incluye medidas enfocadas a la prevención de las  afectaciones  por emisiones de ruido e incorrecto manejo de productos  peligrosos.

- Plan de manejo de residuos sólidos y  líquidos: Incluye el manejo, almacenamiento temporal y disposición final de los residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) así como también el mantener las medidas relacionadas con el manejo de los efluentes  líquidos (industriales y domesticas).

- Plan de Capacitación y concientización: Dado que la empresa capacite al personal con temas sobre  aspectos de calidad ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional.

- Plan de Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene Industrial: Incluye el  programa y los objetivos de seguridad y salud preventiva, además de varias medidas tendientes a la protección de la salud, higiene y seguridad de los trabajadores.

- Plan de Seguimiento: Se propone la implementación de registros y la realización de reportes a la Autoridad Ambiental de Control(T. Duarte R. Jiménez M. Ruíz 2007)

  - FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

Se dan a conocer funciones importantes para el desarrollo del estudio administrativo del proyecto. El primero se relaciona con la constitución de la empresa desde el punto de vista legal y jurídico, y el segundo con la estructura organizacional. Estos  componentes  permiten determinar los niveles de decisión y función de los cargos, las relaciones ínter funcionales, el desarrollo del talento humano y el direccionamiento estratégico con sus políticas.

    - Misión

Producir los mejores productos derivados de carnes, siguiendo procesos tecnificados, conservando las condiciones sanitarias y el medio ambiente, con el fin de satisfacer las necesidades del consumidor final, ofreciendo productos de calidad, con alto valor nutritivo y alternativas modernas de alimentación.

    - Visión

Ser una empresa reconocida por su competitividad e innovación en la línea alimentos funcionales, para así ser la opción preferida por el consumidor. Tener una mayor participación en el mercado, ampliando la cobertura geográfica a otras ciudades del país ingresando a mercados internacionales, convirtiéndose en una nueva opción de alimentación y nutrición.

    - Políticas

1.- Ofrecer un servicio seleccionado, procesado y presentado y servido a los clientes cada vez más específico.

2.- Llevar a cabo un cuidadoso proceso de higiene en todas las áreas.

3.- Alcanzar un servicio rápido y eficiente, siempre cuidando cada paso del proceso, los modales y comportamiento para con el cliente.

4.- Proporcionar al cliente  productos sano de excelente sabor y nutritivo.

5.- Manejar los precios accesibles para todo tipo de cliente.

    - Estructura Organizacional

SECRETARÍA Y CONTABILIDAD

GERENTE

TÉCNICO DE PRODUCCIÓN

SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE VENTAS

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

LIMPIEZA

VENDEDOR

4.11.4.1  Especificación de puestos

Gerencia y Administración

Será la máxima autoridad de la empresa teniendo conocimientos técnicos de lo que ha planteado producir la empresa sus atribuciones serán las siguientes:

-Llevar a cabo la representación de la empresa

-Ejecutar los acuerdos de la Junta directiva.

-Celebrar los contratos y realizar las operaciones necesarias para el normal funcionamiento de la empresa.

-Dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades de la empresa, en el desarrollo de las políticas adoptadas

-Programar las actividades de la empresa en coordinación con los jefes de departamento.

-Encardo de la parte financiera de la empresa.

-Elaboración del presupuesto financiero de la empresa.

-Elaborar la nómina y liquidar los sueldos y prestaciones sociales.

-Elaborar los comprobantes de costos y gastos.

-Elaborar los registros contables y los estados financieros de la empresa.

-Las demás que correspondan a su cargo.

Departamento de producción

El currículo que debe tener la persona que ocupa este puesto debe ser una persona con conocimientos adecuados en industrias  agropecuarias ya que esta misma persona será encargada de programar la producción de la empresa, teniendo las  siguientes atribuciones.

-Programar y ejecutar los programas de producción de la empresa.

-Ejercer control de calidad sobre los productos elaborados en la planta.

-Rendir informes periódicos a la gerencia sobre la producción.

-Supervisar al personal de producción.

-Las demás que le sean asignadas y estén acordes con la misión del departamento.

Técnico de producción

En la parte operativa de los procesos para obtener los productos deben ser personas con serios conocimientos en el área como ingenieros en alimentos o agroindustriales teniendo las responsabilidades de:

-Llevar a cabo las funciones de producción tales como:

-Recepción y almacenamiento de la carne dentro de la planta.

-Selección y clasificación de materias primas.

-Realizar el proceso correspondiente.

Departamento de ventas

-Elaborar y controlar la ejecución del presupuesto del departamento.

-Coordinar la distribución de los productos elaborados por la empresa

-Supervisar las ventas.

-Promover y adelantar campañas de publicidad y promoción.

-Rendir informes periódicos a la gerencia sobre el comportamiento de las ventas.

Servicios Generales

-El Departamento de Servicios Generales se encargará de proporcionar oportuna y eficientemente, los servicios que requiera la organización en materia de comunicaciones, transporte, correspondencia, mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario, y de limpieza.

  - MARCO LEGAL

El presente proyecto estará representado por el gerente será el encargado de llevar a cabo todos los estatutos legales y pertinentes para el correcto funcionamiento de la empresa.

En primera instancia se llevará a cabo el registro de la propiedad de la empresa.

Seguidamente la declaración al impuesto de renta internas.

Luego siguiendo los mecanismos adecuados para obtener los registros sanitarios a cada uno de los productos tal como lo estipula la ley ecuatoriana en el reglamento de registro y control sanitario en el Decreto Ejecutivo No 1583 (Registro Oficial N° 347, junio 14 del 2001).

Art. 1.- OBLIGATORIEDAD DEL REGISTRO SANITARIO. Los alimentos procesados y aditivos alimentarios, cosméticos, productos higiénicos o perfumes, productos naturales procesados, y plaguicidas de uso doméstico, industrial o agrícola, en adelante denominados productos, que se expendan directamente al consumidor bajo una marca de fábrica o nombres y designaciones determinadas, deberán obtener el Registro Sanitario expedido conforme a lo establecido en el presente reglamento.

Del otorgamiento del Registro Sanitario

Art. 2.- COMPETENCIA. El Ministerio de Salud Pública, por intermedio de sus subsecretarías, direcciones provinciales y del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez, en los lugares en los cuales éstos estén funcionando son los organismos encargados de otorgar, mantener, suspender y cancelar el Registro Sanitario y disponer su reinscripción.

El Sistema Nacional de Vigilancia y Control es el conjunto de entidades que coordinadamente realizan las actividades tanto para expedir los registros sanitarios, como para la vigilancia y control de los productos que han obtenido el Registro Sanitario y que se expenden en el mercado,

El Ministerio de Salud Pública tendrá a su cargo el Sistema Nacional de Vigilancia y Control integrado por las siguientes instituciones:

Subsecretaría de Salud.

Dirección General de Salud.

Dirección Nacional de Control Sanitario.

Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez. (INHLIP)

Direcciones provinciales de salud.

Los laboratorios públicos y privados acreditados.

Los productos a elaborarse estarán dominados bajo la NORMA TÉCNICA ECUATORIANA (NTE) INEN 1 340:96 para CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS, (INEN. (1996).

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

  - CONCLUSIONES

- Con la investigación de Mercado aplicada al presente proyecto se determinó la demanda insatisfecha existente dentro del mercado en el Cantón Chone.

- En el desarrollo del Estudio Técnico se identificó, estableció y cuantificó la mano de obra, materia prima, materiales, insumos y equipo tecnológico, recursos necesarios para la puesta en marcha del proyecto.

- El proyecto da resultados positivos una vez que se han realizado las técnicas estadísticas y contables para conocer la viabilidad del proyecto en los cálculos tanto de la inversión inicial, VAN, TIR, PRI, así se llegó a la conclusión de que el proyecto tiene una rentabilidad moderada y un índice de recuperación de la inversión 6 años  aproximadamente.

- La matriz de Leopold es una manera simple de resumir y jerarquizar los impactos ambientales, y concentrar el esfuerzo en aquéllos que se consideren mayores. La ventaja de la matriz es su recordatorio de toda la gama de acciones, factores, e impactos. En la medida de lo posible, la asignación de magnitud debe basarse en información de hecho. Sin embargo, la asignación de importancia puede dejar cierto margen para la opinión subjetiva. Los impactos potencialmente negativos se presentaran en los medios físicos (agua, suelo y aire) y Biológico (flora y fauna). En medio físico el factor ambiental más afectado será la calidad del agua, suelo y aire.

  - RECOMENDACIONES

- Que se mantengan las estrategias planteadas en el presente proyecto a fin de captar la demanda insatisfecha mediante monitoreo que permitan ampliar el negocio.

- Que se optimice la capacidad instalada de la empresa de acuerdo al incremento de la demanda con la finalidad de incrementar las ventas a lo largo de la vida productiva del presente proyecto.

- Se deben mantener los costos operacionales, el flujo de caja establecido y el Capital de Trabajo Inicial para de esta manera recuperar la inversión en el plazo establecido.

- Que se ejecuten las acciones de mitigación propuestas en la evaluación de impacto ambiental, que influirá directamente en el adecuado uso de las operaciones con fines de brindar una mayor disponibilidad para la población beneficiaria, hecho que repercutirá directamente en la intensificación del desarrollo de la empresa.

- CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON  HASTA LA CULMINACIÓN DE LA TESIS

| OBJETIVOS | ACTIVIDADES | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Realizar un estudio de mercado para determinar la demanda, oferta y comercialización del producto | Aplicación de encuestas | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tabulación de datos |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Análisis de la demanda, oferta precios y canal de comercialización |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseñar la fase tecnológica de la planta procesadora de helado mediante un plan de negocios | Selección de maquinarias y equipos |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diseño de la planta |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redacción del plan de negocio |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Determinar la viabilidad financiera, económica-social y de impacto ambiental mediante un plan de inversión | Desarrollo del estudio financiero |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Evaluación financiera, económica-social y de impacto ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redacción del plan de inversión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Establecer la estructura organizativa y lineamientos legales con los que funcionará la planta de helado de crema | Estudio administrativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estudio legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redacción del informe final |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Entrega del informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Revisión y aprobación del informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
|  | Sustentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

- PRESUPUESTO

| Rubros | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
| --- | --- | --- | --- |
| Encuestas | 383 | 0.03 | 11.49 |
| Movilización | 50 | 0.25 | 12.50 |
| Impresión del anteproyecto | 2 | 10.00 | 20.00 |
| Impresión de tesis | 3 | 0.25 | 76.50 |
| Empastados | 3 | 25.00 | 75.00 |
| TOTAL |  |  | 195.49 |

- BIBLIOGRAFÍA

1.	BARCO, A. (2008) Embutidos: procesamiento y control de calidad. 1 Ed. Lima, Perú.

2.	CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (2002) Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión.

3.	DIARIO HOY Publicación 25 octubre 2013.

4.	ECUADOR. INEN. (1996) Instituto Ecuatoriano de Normalización. . Carnes y productos cárnicos.

5.	EL BLOG DE ELMA (2011) Historia de los Embutidos. Consultado el 11 de septiembre de 2013. Disponible en: www.elblogdeelma.es

6.	FREY, W. (2003) Fabricación Fiable de Embutidos. 1 ed. Zaragoza, España.

7.	FAO, (2010) Asistencia a los países andinos en la reducción de riesgos y desastres en el sector agropecuario Chone. Consultado el 10 de diciembre de 2013. Disponible en: www.fao.org

8.	FAO, (2006) Fichas técnicas de productos frescos y procesados. Consultado el 23 de agosto de 2013. Disponible en: www.fao.org

9.	FEDECARNE (2011) Guía nutricional de la carne. Consultado el 27 de septiembre de 2013. Disponible en: www.fedecarne.es

10.	GUÍA DE APOYO AL EMPRENDEDOR  estudio de mercado (2010)

11.	INEN, (2010) Censo poblacional actualizado. Consultado el 10 de septiembre de 2013. Disponible en www.inen .gob.ec

12.	LLIGUILEMA ESTRADA J (2013) “utilización de yogurt natural en la elaboración de salami” Tesis de grado. Disponible en: repositorio.espoch.edu.ec.

13.	ORTÍZ A. (2011) “Utilización de Antioxidantes Sintéticos en la Elaboración de Jamonada Comercial” Tesis de grado. Disponible en: repositorio.espoch.edu.ec.

14.	PUBLICACIÓN UNLPAM (2008) Valoración de impactos ambientales. Consultado el 25 de septiembre 2013. Disponible en www.unlpam.edu.ar

15.	PROCESAMIENTO DE CARNES Y EMBUTIDOS (2000) Manual práctico de experiencias. Consultado el 14 de septiembre de 2013. Disponible en: www.science.oas.org

16.	SEMPLADES (2010) Estructura general para la presentación de proyectos de inversión y de cooperación externa no reembolsable. Consultado el 16 de octubre 2013. Disponible en www.ug.edu.ec

17.	T. DUARTE R. JIMÉNEZ M. RUÍZ (2007) Universidad Tecnológica de Pereira. Estudio financiero.

18.	TRILLAS Guerrero I. Arteaga R.  (1990) preparación y conservación de la carne.

19.	TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS. ACADEMIA DEL ÁREA DE PLANTAS PILOTO DE ALIMENTOS. (2000) UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Colombia), Edición de la carne.

20.	THOMPSON I. 2006 Tipos de Mercado

- ANEXOS

Anexo N0 1: COSTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

| MAQUINARIAS Y EQUIPOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DENOMINACIÓN | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| MOLINO | 1 | $ 1.250,00 | $ 1.250,00 |
| CUTTER | 1 | $ 6.500,00 | $ 6.500,00 |
| EMBUTIDOR | 1 | $ 1.800,00 | $ 1.800,00 |
| MEZCLADORA | 1 | $ 1.000,00 | $ 1.000,00 |
| TINA DE COCCIÓN | 1 | $ 500,00 | $ 500,00 |
| BALANZA GRAMERA | 1 | $ 25,00 | $ 25,00 |
| BALANZA GRAMERA | 1 | $ 120,00 | $ 120,00 |
| FRIGO EXHIBIDOR | 2 | $ 1.000,00 | $ 2.000,00 |
| CONGELADORES | 2 | $ 1.500,00 | $ 3.000,00 |
| MESAS DE TRABAJO | 2 | $ 360,00 | $ 720,00 |
| TRMÓMETRO | 1 | $ 15,00 | $ 15,00 |
| SELLADORA AL VACCÍO | 1 | $ 1.500,00 | $ 1.500,00 |
| BOMBONA DE GAS | 3 | $ 55,00 | $ 165,00 |
| TOTAL |  |  | $ 18.595,00 |

Anexo N0 2: COSTOS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

| MATERIA PRIMA E INSUMOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DENOMINACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD MENSUAL | VALOR UNIT | VALOR TOTAL MENSUAL | VALOR TOTAL ANUAL |
| CARNE DE RES | Kg | 459,4 | $ 4,00 | $ 1.837,60 | $ 22.051,20 |
| CARNE DE CERDO | Kg | 276 | $ 5,00 | $ 1.380,00 | $ 16.560,00 |
| GRASA | Kg | 107 | $ 1,69 | $ 180,83 | $ 2.169,96 |
| SAL | Kg | 18,5 | $ 0,50 | $ 9,25 | $ 111,00 |
| AGUA | L | 355,1 | $ 0,03 | $ 10,65 | $ 127,84 |
| GLUTAMATO | Kg | 2 | $ 9,80 | $ 19,60 | $ 235,20 |
| SAL NITRO | Kg | 1,5 | $ 3,50 | $ 5,25 | $ 63,00 |
| FOSFATO | Kg | 4,2 | $ 7,00 | $ 29,40 | $ 352,80 |
| LECHE EN POLVO | Kg | 1,8 | $ 4,00 | $ 7,20 | $ 86,40 |
| CONDIMENTO | Kg | 12,6 | $ 8,90 | $ 112,14 | $ 1.345,68 |
| AZUCAR | Kg | 1,9 | $ 1,00 | $ 1,90 | $ 22,80 |
| FÉCULA | Kg | 51,6 | $ 1,24 | $ 63,98 | $ 767,81 |
| ERTORBATO | Kg | 0,768 | $ 14,98 | $ 11,50 | $ 138,06 |
| SORBATO | Kg | 0,572 | $ 9,96 | $ 5,70 | $ 68,37 |
| SOYA | Kg | 28,4 | $ 7,98 | $ 226,63 | $ 2.719,58 |
| CARRAGENINA | Kg | 1,3 | $ 14,69 | $ 19,10 | $ 229,16 |
|  |  |  |  | $ 3.920,74 | $ 47.048,82 |

Anexo N0 3: CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA APLICADA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

FACULTAD DE CIENCIAS ZOOTÉCNICAS

CARRERA DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS AGROPECUARIAS

Encuesta dirigida a una muestra de  la población del cantón Chone.

Objetivo.

Determinar  la demanda  de productos procesados cárnicos  en el cantón Chone para la ejecución de una planta procesadora de estos productos en dicho sector.

- Consume usted embutidos.

Si

No

- Cada que tiempo consume usted embutidos

1 vez por semana

2 veces por semana

1 vez al mes

Nunca

- Cuál es el tipo de embutido que usted  más consume.

Mortadela

Jamón

Salchicha

Chorizos

Otros.

- Cuál es la marca de embutido que usted consume.

Plumrose

La europea

Don Diego

Pronaca

Otros

- Cuál es el precio por kg de embutido  en que se puede adquirir en el mercado local.

Mortadela        $ 5.00           $6.00            $7.00

Jamón               $ 5.00           $6.00            $7.00

Salchicha          $ 5.00           $6.00            $7.00

Chorizos           $ 5.00           $6.00            $7.00

- Donde adquiere con mayor frecuencia los embutidos.

Tiendas de barrio

Súper despensas

Centro comercial

- Chone cuenta con una planta procesadora de productos cárnicos.

Si

No

- Está usted  de acuerdo que se ejecute  un proyecto de una planta procesadora de productos cárnicos en el cantón Chone.

Si

No

- Está  usted de acuerdo consumir embutidos  de buena calidad, elaboradas en una planta local utilizando materia prima propia del sector.

Si

No

- En qué medidas desea que sean las presentaciones de los productos.

Mortadela   250 gr        500 gr          1kg

Jamón        250 gr         500 gr          1kg

Salchicha   250 gr         500 gr           1kg

Chorizo     250 gr          500 gr           1kg

- Que cantidad de embutidos producido en la planta que se pretende instalar está dispuesto a consumir por semana.

Mortadela   250 gr        500 gr          1kg

Jamón        250 gr         500 gr          1kg

Salchicha   250 gr         500 gr           1kg

Chorizo     250 gr          500 gr           1kg

Anexo N0 4: EXPLICANDO EL FORMATO DE LA INVESTIGACIÓN A LAS PERSONAS PARA QUE RESPONDAN LA ENCUESTA

ANEXO NO 5 PERSONAS RESPONDIENDO LA ENCUESTA

ANEXO NO 5 RESPONSABLES DEL ESTUDIO TABULANDO LAS ENCUESTAS

ANEXO NO 5 MODELO DE LAS  PRINCIPALES MÁQUINAS PARA INICIAR CON LA PROPUESTA (CUTTER)

ANEXO NO 5 MODELO DE LAS  PRINCIPALES MÁQUINAS PARA INICIAR CON LA PROPUESTA (MEZCLADORA)

ANEXO NO 5 MODELO DE LAS  PRINCIPALES MÁQUINAS PARA INICIAR CON LA PROPUESTA (MOLINO)

ANEXO NO 5 MODELO DE LAS  PRINCIPALES MÁQUINAS PARA INICIAR CON LA PROPUESTA (EMBUTIDOR)